# ARCHITECTURE DECISION RECORD (ADR)

PT Equity Life Indonesia — IT Architecture

| Nomor ADR | ELI-ADR-2025-007 |
| --- | --- |
| Judul | Pemilihan Database untuk Core Policy Administration System |
| Status | Accepted |
| Tanggal | 15 April 2025 |
| Decision Maker | Solution Architect + CTO |
| Stakeholder | IT Development, IT Operations, Business Analyst |

## KONTEKS

Policy Administration System (PAS) membutuhkan database yang mampu menangani data polis asuransi dengan karakteristik: schema yang kompleks dan sering berubah sesuai produk baru, volume tinggi (3+ juta polis aktif), kebutuhan ACID compliance untuk transaksi finansial, serta kebutuhan historisasi data untuk 10 tahun ke depan.

## KEPUTUSAN

Kami memutuskan untuk menggunakan arsitektur polyglot persistence:

- PostgreSQL sebagai primary database untuk data transaksional (polis, premi, klaim)

- MongoDB sebagai document store untuk konfigurasi produk yang fleksibel

- Redis sebagai caching layer untuk session dan frequently accessed data

- ClickHouse sebagai analytical database untuk laporan dan OJK reporting

## OPSI YANG DIEVALUASI

| Opsi | Kelebihan | Kekurangan | Skor (1-10) |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL Only (Relasional) | ACID, mature, SQL standard | Schema rigidity, scaling vertikal | 7 |
| MongoDB Only (NoSQL) | Flexible schema, horizontal scale | No native ACID cross-collection | 6 |
| Oracle Database | Enterprise features, OJK familiar | Biaya lisensi sangat tinggi | 5 |
| Polyglot (KEPUTUSAN) | Best of breed per use case | Kompleksitas operasional lebih tinggi | 9 |

## KONSEKUENSI

### Positif

- Optimalisasi performa per jenis workload

- Fleksibilitas dalam evolusi schema produk asuransi baru

- Skalabilitas horizontal untuk read-heavy workload analytics

### Negatif / Trade-off

- Tim DBA perlu memiliki skill pada multiple database technology

- Operational complexity meningkat (backup, monitoring, HA per database)

- Perlu investasi pada data synchronization layer antar database

## VALIDASI & REVIEW

| PoC Dilakukan | Ya — Benchmark dengan 1 juta record polis simulasi |
| --- | --- |
| Hasil PoC | PostgreSQL: avg query 45ms ¦ MongoDB: product config update 12ms |
| Review Berikutnya | Oktober 2025 (post Phase 1 go-live) |
| Eskalasi Jika | Jika cost operasional melebihi 150% dari proyeksi awal |