DOKUMEN PENILAIAN DAN PENANGANAN RISIKO

Keamanan Informasi – ISO/IEC 27001:2022

| Nomor Dokumen | DOK-ISMS-003 | Versi | 1.0 | Tanggal: [Tanggal] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Metodologi Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan formula:

SKOR RISIKO = KEMUNGKINAN (1-5) × DAMPAK (1-5)

## Skala Kemungkinan (Likelihood)

| Nilai | Tingkat | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sangat Rendah | Kejadian hampir tidak mungkin terjadi (< 1x dalam 5 tahun) |
| 2 | Rendah | Kejadian jarang terjadi (1x dalam 2-5 tahun) |
| 3 | Sedang | Kejadian kadang terjadi (1x dalam 1-2 tahun) |
| 4 | Tinggi | Kejadian sering terjadi (beberapa kali per tahun) |
| 5 | Sangat Tinggi | Kejadian sangat sering terjadi (bulanan atau lebih) |

## Tingkat Risiko (Risk Level)

| Skor | Level | Warna | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | KRITIS | Merah Tua | Tindakan segera, eskalasi ke manajemen puncak |
| 12-19 | TINGGI | Merah | Tindakan segera dalam 30 hari |
| 6-11 | SEDANG | Oranye | Tindakan dalam 90 hari |
| 1-5 | RENDAH | Hijau | Monitor dan tindak lanjut sesuai jadwal |

# 2. Register Risiko (Risk Register)

| ID | Risiko | Kategori | K | D | Skor | Level | Penanganan | Ref Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Akses tidak sah ke sistem informasi | Ancaman Siber | 4 | 4 | 16 | KRITIS | Terapkan MFA, review akses berkala | R-001-T |
| R-002 | Kehilangan data akibat kegagalan hardware | Kegagalan Teknis | 3 | 5 | 15 | TINGGI | Backup reguler, disaster recovery plan | R-002-T |
| R-003 | Serangan malware / ransomware | Ancaman Siber | 3 | 5 | 15 | TINGGI | Antivirus, patch management, awareness | R-003-T |
| R-004 | Kebocoran data oleh insider | Ancaman Internal | 3 | 4 | 12 | TINGGI | DLP, monitoring, segregation of duties | R-004-T |
| R-005 | Kegagalan layanan cloud provider | Pihak Ketiga | 2 | 4 | 8 | SEDANG | SLA review, redundansi provider | R-005-T |
| R-006 | Phishing / social engineering | Ancaman Siber | 4 | 3 | 12 | TINGGI | Security awareness training, email filtering | R-006-T |
| R-007 | Kegagalan backup dan recovery | Kegagalan Proses | 2 | 5 | 10 | SEDANG | Uji restore berkala, offsite backup | R-007-T |
| R-008 | Pelanggaran regulasi perlindungan data | Kepatuhan | 2 | 4 | 8 | SEDANG | Review regulasi, audit kepatuhan | R-008-T |

# 3. Rencana Penanganan Risiko (Risk Treatment Plan)

Rencana penanganan risiko menjelaskan tindakan spesifik yang akan diambil untuk mengelola setiap risiko yang teridentifikasi. Opsi penanganan risiko meliputi:

- Mitigasi (Modify): Menerapkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko

- Transfer: Memindahkan risiko kepada pihak ketiga (misalnya asuransi siber)

- Penghindaran (Avoid): Menghentikan aktivitas yang menjadi sumber risiko

- Penerimaan (Accept): Menerima risiko residual yang masih dalam batas toleransi

| ID Risiko | Risiko | Opsi Penanganan | Kontrol ISO 27001 | PIC | Target Selesai | Status | Risiko Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Akses tidak sah | Mitigasi | A.5.15, A.8.2, A.8.3 | IT Security | [Q1 2025] | In Progress | SEDANG |
| R-002 | Kehilangan data | Mitigasi | A.8.13, A.8.14 | IT Operations | [Q1 2025] | Selesai | RENDAH |
| R-003 | Serangan malware | Mitigasi | A.8.7, A.8.8 | IT Security | [Q2 2025] | In Progress | SEDANG |
| R-004 | Kebocoran data insider | Mitigasi + Monitor | A.6.1, A.8.18 | HR + IT | [Q2 2025] | Perencanaan | SEDANG |
| R-005 | Kegagalan cloud | Transfer + Mitigasi | A.5.19, A.5.20 | IT Operations | [Q3 2025] | In Progress | RENDAH |
| R-006 | Phishing | Mitigasi | A.6.3, A.8.23 | IT Security | [Q1 2025] | Selesai | SEDANG |
| R-007 | Kegagalan backup | Mitigasi | A.8.13 | IT Operations | [Q2 2025] | In Progress | RENDAH |
| R-008 | Pelanggaran regulasi | Mitigasi | A.5.31, A.5.32 | Legal + CISO | [Q3 2025] | Perencanaan | SEDANG |

# 4. Persetujuan dan Pengesahan

| Disiapkan Oleh | Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- | --- |
| _____________________ [Nama] [Jabatan] Tanggal: ________ | _____________________ [Nama] [Jabatan] Tanggal: ________ | _____________________ [Nama] [Jabatan] Tanggal: ________ |