PT EQUITY LIFE INDONESIA

ISO/IEC 27001:2022

Penilaian dan Penanganan Risiko Keamanan Informasi

| Nomor Dokumen | ISMS-RA-001 |
| --- | --- |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Efektif | Februari 2026 |
| Klasifikasi | RAHASIA - INTERNAL |

1. METODOLOGI PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko keamanan informasi PT Equity Life Indonesia dilaksanakan sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 27001:2022 Klausul 6.1.2 dan mengacu pada panduan ISO/IEC 27005:2022.

1.1 Pendekatan Penilaian Risiko

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan berbasis aset (asset-based approach) yang mengidentifikasi risiko melalui analisis ancaman dan kerentanan terhadap aset informasi kritis Perusahaan.

1.2 Kriteria Risiko

Setiap risiko dinilai berdasarkan dua dimensi: Kemungkinan (Likelihood) dan Dampak (Impact).

1.2.1 Skala Kemungkinan (Likelihood)

| Nilai | Tingkat | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 5 | Hampir Pasti (Almost Certain) | Sangat mungkin terjadi; lebih dari sekali per tahun atau terjadi berulang kali |
| 4 | Kemungkinan Besar (Likely) | Mungkin terjadi; satu kali per tahun atau pernah terjadi di industri |
| 3 | Sedang (Moderate) | Kadang terjadi; sekali dalam 1-3 tahun atau terjadi di industri serupa |
| 2 | Tidak Umum (Unlikely) | Kecil kemungkinannya; sekali dalam 3-10 tahun |
| 1 | Jarang (Rare) | Sangat jarang; hanya dalam keadaan luar biasa; sekali dalam >10 tahun |

1.2.2 Skala Dampak (Impact)

| Nilai | Tingkat | Deskripsi Umum | Contoh pada Equity Life |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Katastrofik | Kerusakan parah pada organisasi, kerugian > Rp 50M, sanksi regulator berat | Kebocoran data seluruh nasabah, penghentian izin usaha |
| 4 | Besar (Major) | Kerugian finansial dan reputasi signifikan, Rp 10-50M, denda OJK | Pemadaman sistem core 24+ jam, kebocoran data ribuan nasabah |
| 3 | Sedang (Moderate) | Gangguan operasional berarti, Rp 1-10M, teguran regulator | Pemadaman sistem 4-24 jam, insiden phishing terbatas |
| 2 | Kecil (Minor) | Gangguan terbatas, Rp < 1M, dampak operasional minor | Pemadaman sistem < 4 jam, insiden isolated |
| 1 | Dapat Diabaikan (Negligible) | Dampak minimal, tidak ada gangguan bisnis berarti | Error sistem minor yang pulih otomatis |

1.2.3 Matriks Risiko dan Tingkat Risiko

Tingkat risiko dihitung sebagai: Risiko = Kemungkinan (L) x Dampak (I)

| L \ I | I=1 Trv | I=2 Kecil | I=3 Sdg | I=4 Besar | I=5 Katat | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L=5 Hampir Pasti | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| L=4 Kemungkinan | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| L=3 Sedang | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| L=2 Tidak Umum | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| L=1 Jarang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

| KRITIS (20-25) Segera tangani; eskalasi ke Direksi | TINGGI (12-16) Tangani dalam 30 hari; eskalasi ke CISO | SEDANG (6-9) Tangani dalam 90 hari; dikelola oleh IT Security | RENDAH (1-4) Pantau; tindakan rutin sudah cukup |
| --- | --- | --- | --- |

1.3 Kriteria Penerimaan Risiko

PT Equity Life Indonesia menetapkan kriteria penerimaan risiko sebagai berikut:

Risiko dengan skor <= 4 (RENDAH): Dapat diterima tanpa tindakan tambahan.

Risiko dengan skor 6-9 (SEDANG): Dapat diterima sementara dengan rencana penanganan terdokumentasi.

Risiko dengan skor 12-16 (TINGGI): Tidak dapat diterima; harus ditangani dalam 30 hari.

Risiko dengan skor 20-25 (KRITIS): Tidak dapat diterima dalam kondisi apapun; harus ditangani segera.

2. REGISTER RISIKO KEAMANAN INFORMASI

Tabel berikut mendokumentasikan risiko-risiko keamanan informasi yang telah diidentifikasi untuk PT Equity Life Indonesia. Penilaian dilakukan pada [Bulan, Tahun] oleh Tim Manajemen Risiko Keamanan Informasi.

| ID Risiko | Aset Terdampak | Ancaman | Kerentanan | L | I | Skor | Level | Kontrol Saat Ini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Data Nasabah & Polis | Kebocoran data oleh pihak dalam (Insider Threat) | Akses berlebihan (over-privileged); kurangnya monitoring akses | 3 | 5 | 15 | TINGGI | ISMS-CTR-001: PAM, DLP, UEBA, audit akses bulanan |
| R-002 | Sistem Administrasi Polis | Serangan Ransomware | Patch tidak terkini; backup tidak terverifikasi; email phishing | 3 | 5 | 15 | TINGGI | ISMS-CTR-002: EDR, email filtering, patch mgmt, backup terisolasi |
| R-003 | Infrastruktur Jaringan | Serangan DDoS pada layanan online | Tidak ada mitigasi DDoS khusus; bandwidth terbatas | 4 | 4 | 16 | TINGGI | ISMS-CTR-003: DDoS mitigation service, CDN, asuransi siber |
| R-004 | Aplikasi Web/Mobile | Eksploitasi kerentanan aplikasi (OWASP Top 10) | Code review tidak konsisten; OWASP testing terbatas | 3 | 4 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-004: SAST/DAST, WAF, penetration testing tahunan |
| R-005 | Database Nasabah | SQL Injection / Database Attack | Input validation lemah; database tidak tersegmentasi | 2 | 5 | 10 | SEDANG | ISMS-CTR-005: DAM, parameterized queries, network segmentation |
| R-006 | Email & Komunikasi | Serangan Phishing / Business Email Compromise | Karyawan kurang aware; SPF/DKIM/DMARC belum optimal | 4 | 3 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-006: Email security gateway, DMARC, phishing simulation |
| R-007 | Sistem Keuangan | Manipulasi data keuangan oleh pihak tak berwenang | Segregasi tugas (SoD) belum memadai; log audit tidak konsisten | 2 | 5 | 10 | SEDANG | ISMS-CTR-007: SoD controls, audit trail, 4-eyes principle |
| R-008 | Backup & Recovery | Kegagalan pemulihan data setelah bencana | Backup tidak diuji secara berkala; prosedur DR tidak dilatih | 3 | 4 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-008: DR drill tahunan, backup verification otomatis |
| R-009 | Pihak Ketiga / Vendor | Kompromi keamanan melalui vendor (Supply Chain Attack) | Vendor assessment tidak konsisten; akses vendor tidak dipantau | 3 | 4 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-009: Vendor security assessment, PAM untuk akses vendor |
| R-010 | Infrastruktur Cloud | Misconfiguration cloud yang mengekspos data | Cloud security posture management belum optimal | 3 | 4 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-010: CSPM tools, cloud security policy, training DevSecOps |
| R-011 | Perangkat Endpoint | Malware/Spyware pada perangkat karyawan | MDM belum diterapkan penuh; BYOD policy lemah | 4 | 3 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-011: EDR/XDR, MDM, NAC, BYOD policy ketat |
| R-012 | Kunci Enkripsi & Sertifikat | Pencurian atau kedaluwarsa kunci kriptografi | Manajemen sertifikat manual; sertifikat tidak terpantau | 2 | 5 | 10 | SEDANG | ISMS-CTR-012: HSM, certificate lifecycle management, auto-renewal |
| R-013 | Data Center Fisik | Akses fisik tidak sah ke ruang server | Kontrol akses fisik tidak berlapis; CCTV coverage tidak penuh | 2 | 5 | 10 | SEDANG | ISMS-CTR-013: Multi-factor physical access, CCTV 24/7, security guard |
| R-014 | SDM - Karyawan | Karyawan tidak menyadari kebijakan keamanan | Program kesadaran belum terstruktur; pelatihan tidak rutin | 4 | 3 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-014: Security awareness program wajib, phishing drill |
| R-015 | Jaringan Internal | Lateral movement setelah kompromi awal | Segmentasi jaringan belum optimal; zero trust belum implementasi penuh | 2 | 5 | 10 | SEDANG | ISMS-CTR-015: Micro-segmentation, zero trust architecture, NDR |
| R-016 | Log & Monitoring | Kegagalan deteksi insiden siber | SIEM belum terkonfigurasi optimal; log coverage tidak penuh | 3 | 4 | 12 | TINGGI | ISMS-CTR-016: SIEM tuning, SOC 24/7, anomaly detection |
| R-017 | Kebijakan & Prosedur | Ketidakpatuhan terhadap regulasi OJK | Pemantauan perubahan regulasi tidak sistematis | 2 | 4 | 8 | SEDANG | ISMS-CTR-017: Regulatory monitoring, gap assessment tahunan |
| R-018 | Data Pribadi Nasabah | Pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi | Data inventory tidak lengkap; data retention policy belum konsisten | 3 | 5 | 15 | TINGGI | ISMS-CTR-018: Data mapping, DPO program, privacy by design |
| R-019 | Sistem Aktuaria | Manipulasi data aktuaria yang berdampak pada pricing | Akses admin system tidak terpantau ketat | 2 | 5 | 10 | SEDANG | ISMS-CTR-019: Strict RBAC, audit trail, change management |
| R-020 | Kelangsungan Bisnis | Gempa bumi/bencana alam yang merusak data center | Single point of failure pada beberapa sistem; BCP belum diuji penuh | 2 | 5 | 10 | SEDANG | ISMS-CTR-020: Geo-redundant DC, BCP testing, asuransi bisnis |

3. RENCANA PENANGANAN RISIKO

Berdasarkan hasil penilaian risiko, berikut adalah rencana penanganan risiko yang telah disusun sesuai ISO/IEC 27001:2022 Klausul 6.1.3 dan 6.1.2:

3.1 Ringkasan Penanganan Risiko per Tingkat

| Tingkat Risiko | Jumlah Risiko | Skor Range | Batas Waktu Penanganan |
| --- | --- | --- | --- |
| KRITIS | 0 | 20-25 | Segera (< 2 minggu) |
| TINGGI | 12 | 12-16 | 30 hari |
| SEDANG | 8 | 6-9 | 90 hari |
| RENDAH | 0 | 1-4 | 180 hari / pemantauan rutin |

3.2 Rencana Penanganan Detail per Risiko

Berikut adalah rencana penanganan detail untuk risiko-risiko yang memerlukan tindakan:

| ID | Tindakan Penanganan | Penanggungjawab | Target Selesai | Estimasi Biaya | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Implementasi solusi PAM (Privileged Access Management) enterprise; terapkan DLP (Data Loss Prevention); aktifkan UEBA untuk deteksi anomali perilaku pengguna; audit hak akses bulanan; review akses nasabah data setiap 6 bulan | CISO, Kepala IT | Q2 2026 | Rp 500-800 juta | Direncanakan |
| R-002 | Deploy EDR/XDR enterprise; implementasi email security gateway dengan sandboxing; percepat patch management cycle; isolasi backup environment dari jaringan produksi; lakukan tabletop exercise ransomware | Kepala IT, SOC | Q1 2026 | Rp 400-600 juta | Direncanakan |
| R-003 | Kontrak layanan DDoS mitigation (CDN/scrubbing center); implementasi rate limiting; beli asuransi siber (cyber insurance) | Kepala IT, Keuangan | Q2 2026 | Rp 200-400 juta/tahun | Direncanakan |
| R-004 | Implementasi SAST/DAST dalam CI/CD pipeline; deploy WAF enterprise; lakukan penetration testing tahunan oleh pihak ketiga; wajibkan secure coding training untuk developer | Kepala IT, Tim Dev | Q2 2026 | Rp 300-500 juta | Direncanakan |
| R-005 | Implementasi Database Activity Monitoring (DAM); terapkan parameterized queries dan stored procedures; segmentasi database dari application server; enkripsi database sensitif | DBA, Kepala IT | Q1 2026 | Rp 200-350 juta | Direncanakan |
| R-006 | Implementasi DMARC/DKIM/SPF penuh; deploy email security gateway; lakukan simulasi phishing triwulan; wajibkan MFA untuk akses email; pelatihan BEC awareness | Kepala IT, CISO | Q1 2026 | Rp 150-250 juta | Direncanakan |
| R-007 | Implementasi segregasi tugas dalam sistem keuangan; aktifkan audit trail komprehensif; terapkan 4-eyes principle untuk transaksi > threshold; review akses sistem keuangan bulanan | CFO, Kepala IT, Audit | Q2 2026 | Rp 100-200 juta | Direncanakan |
| R-008 | Implementasi backup otomatis dengan verifikasi integritas; lakukan DR drill setengah tahunan; update dan latih prosedur DR; pastikan RTO/RPO tercapai | Kepala IT, CISO | Q1 2026 | Rp 200-300 juta | Direncanakan |
| R-009 | Implementasi proses vendor security assessment formal; terapkan PAM untuk akses vendor; monitor aktivitas vendor secara real-time; pastikan klausul keamanan dalam semua kontrak | Procurement, CISO | Q2 2026 | Rp 100-150 juta | Direncanakan |
| R-010 | Implementasi Cloud Security Posture Management (CSPM); terapkan cloud security policy baseline; latih tim DevSecOps; audit konfigurasi cloud bulanan | Kepala IT, CISO | Q2 2026 | Rp 200-300 juta | Direncanakan |
| R-012 | Implementasi HSM (Hardware Security Module) untuk penyimpanan kunci; deploy certificate lifecycle management platform; otomatisasi renewal sertifikat; inventarisasi semua sertifikat | Kepala IT | Q2 2026 | Rp 250-400 juta | Direncanakan |
| R-013 | Upgrade sistem kontrol akses fisik ke multi-faktor (badge + PIN/biometrik); pastikan CCTV coverage 100% area kritis; pertimbangkan anti-tailgating system | Fasilitas, IT | Q2 2026 | Rp 150-300 juta | Direncanakan |
| R-015 | Implementasi micro-segmentation jaringan; mulai Zero Trust Architecture roadmap; deploy NDR (Network Detection & Response) | Kepala IT, CISO | Q3 2026 | Rp 400-700 juta | Direncanakan |
| R-018 | Lakukan data discovery dan mapping lengkap; bentuk dan latih tim DPO; implementasi privasi by design; update privacy policy dan data retention policy | DPO, Legal, CISO | Q1 2026 | Rp 150-300 juta | Direncanakan |
| R-020 | Pastikan geo-redundant data center operasional; lakukan BCP testing tahunan; beli asuransi bisnis yang mencakup gangguan IT; update BCP dokumen | Kepala IT, CISO, CFO | Q2 2026 | Rp 300-500 juta/tahun | Direncanakan |

4. PENILAIAN RISIKO RESIDUAL

Setelah penerapan kontrol yang direncanakan, berikut adalah perkiraan tingkat risiko residual:

| ID | Risiko | Skor Awal | Level Awal | Skor Residual | Level Residual | Penerimaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Data Nasabah & Polis (Kebocoran data oleh pihak dalam (Insider...) | 15 | TINGGI | 8 | SEDANG | Diterima |
| R-002 | Sistem Administrasi Polis (Serangan Ransomware) | 15 | TINGGI | 8 | SEDANG | Diterima |
| R-003 | Infrastruktur Jaringan (Serangan DDoS pada layanan online) | 16 | TINGGI | 6 | SEDANG | Diterima |
| R-004 | Aplikasi Web/Mobile (Eksploitasi kerentanan aplikasi (OWASP T...) | 12 | TINGGI | 6 | SEDANG | Diterima |
| R-005 | Database Nasabah (SQL Injection / Database Attack) | 10 | SEDANG | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-006 | Email & Komunikasi (Serangan Phishing / Business Email Compr...) | 12 | TINGGI | 6 | SEDANG | Diterima |
| R-007 | Sistem Keuangan (Manipulasi data keuangan oleh pihak tak ...) | 10 | SEDANG | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-008 | Backup & Recovery (Kegagalan pemulihan data setelah bencana) | 12 | TINGGI | 6 | SEDANG | Diterima |
| R-009 | Pihak Ketiga / Vendor (Kompromi keamanan melalui vendor (Supply...) | 12 | TINGGI | 6 | SEDANG | Diterima |
| R-010 | Infrastruktur Cloud (Misconfiguration cloud yang mengekspos d...) | 12 | TINGGI | 6 | SEDANG | Diterima |
| R-011 | Perangkat Endpoint (Malware/Spyware pada perangkat karyawan) | 12 | TINGGI | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-012 | Kunci Enkripsi & Sertifikat (Pencurian atau kedaluwarsa kunci kriptog...) | 10 | SEDANG | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-013 | Data Center Fisik (Akses fisik tidak sah ke ruang server) | 10 | SEDANG | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-014 | SDM - Karyawan (Karyawan tidak menyadari kebijakan keama...) | 12 | TINGGI | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-015 | Jaringan Internal (Lateral movement setelah kompromi awal) | 10 | SEDANG | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-016 | Log & Monitoring (Kegagalan deteksi insiden siber) | 12 | TINGGI | 6 | SEDANG | Diterima |
| R-017 | Kebijakan & Prosedur (Ketidakpatuhan terhadap regulasi OJK) | 8 | SEDANG | 3 | RENDAH | Diterima |
| R-018 | Data Pribadi Nasabah (Pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi) | 15 | TINGGI | 8 | SEDANG | Diterima |
| R-019 | Sistem Aktuaria (Manipulasi data aktuaria yang berdampak ...) | 10 | SEDANG | 4 | RENDAH | Diterima |
| R-020 | Kelangsungan Bisnis (Gempa bumi/bencana alam yang merusak dat...) | 10 | SEDANG | 3 | RENDAH | Diterima |

5. REFERENSI KE PERNYATAAN PENERAPAN (SoA)

Kontrol-kontrol keamanan informasi yang dipilih untuk menangani risiko yang diidentifikasi didokumentasikan secara lengkap dalam dokumen Statement of Applicability (SoA) PT Equity Life Indonesia (dokumen nomor ISMS-SOA-001). Dokumen SoA memuat:

Daftar lengkap 93 kontrol dari ISO/IEC 27001:2022 Annex A.

Status penerapan (diterapkan/dalam proses/tidak diterapkan) untuk setiap kontrol.

Justifikasi untuk setiap kontrol yang diterapkan maupun yang dikecualikan.

Referensi silang antara kontrol dengan risiko yang ditangani.

6. JADWAL TINJAUAN DAN PEMBARUAN

Penilaian risiko ini akan ditinjau dan diperbarui sesuai jadwal berikut:

| Kondisi Pemicu Tinjauan | Frekuensi | Penanggungjawab | Proses |
| --- | --- | --- | --- |
| Tinjauan berkala terjadwal | Setahun sekali (Januari) | CISO, Risk Manager | Penilaian ulang penuh semua risiko |
| Perubahan signifikan pada sistem TI | Setiap ada perubahan besar | Kepala IT, CISO | Penilaian risiko untuk perubahan spesifik |
| Insiden keamanan signifikan | Setelah insiden P1/P2 | CISO, Incident Response Team | Lessons learned, update register risiko |
| Perubahan regulasi baru | Setelah regulasi diterbitkan | CISO, Kepatuhan | Gap assessment dan update kontrol |
| Perubahan lanskap ancaman signifikan | Sesuai kebutuhan | CISO, SOC | Penilaian ancaman baru dan dampaknya |