PT EQUITY LIFE INDONESIA

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEBIJAKAN RELEASE & CHANGE MANAGEMENT
TEKNOLOGI INFORMASI

Model Hybrid: CI/CD Automation + Human CAB Governance

ELI-POL-ITS-003  |  Versi 2.0  |  10 Maret 2026

| Nomor Dokumen | ELI-POL-ITS-003 |
| --- | --- |
| Judul | Kebijakan Release & Change Management Teknologi Informasi |
| Versi | 2.0 |
| Tanggal Berlaku | 10 Maret 2026 |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |
| Owner Dokumen | Head of IT Operations & Infrastructure |
| Approver | Head of IT / CTO |
| Ruang Lingkup | Software (Application & Microservices) ¦ Infrastructure (Server, Cloud, Storage) ¦ Network (Firewall, Router, Switch, LB) ¦ Security (IAM, WAF, Certificates) ¦ Data (DB Schema, ETL, Pipeline) ¦ Konfigurasi semua environment |
| Referensi | ISO/IEC 27001:2022 A.8.32; ISO/IEC 27002:2022; POJK No.11/2022; ITIL 4 Change Enablement; NIST SP 800-128 |

| Versi | Tanggal | Penulis | Deskripsi Perubahan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Dokumen baru — release pertama | OBSOLETE |
| 2.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Revisi mayor: integrasi model CI/CD + CAB hybrid; perluasan scope ke infrastructure, network, security, data changes; penambahan Change Category Matrix per domain | FINAL |

# Daftar Isi

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang dan Filosofi

PT Equity Life Indonesia (ELI) mengoperasikan ekosistem IT yang kompleks mencakup aplikasi bisnis inti, infrastruktur cloud dan on-premise, jaringan, komponen keamanan, dan pipeline data. Setiap perubahan pada ekosistem ini — sekecil apapun — berpotensi mengganggu layanan kepada nasabah dan agen, serta berimplikasi pada kepatuhan regulasi OJK.

Kebijakan ini mengadopsi filosofi bahwa kecepatan delivery dan keamanan bukan trade-off, melainkan dapat dicapai bersamaan melalui model yang tepat:

| 🤖 CI/CD Pipeline Automation Untuk perubahan rutin, berulang, dan berisiko rendah yang sudah memiliki automated test coverage memadai. Pipeline menjadi 'CAB digital' yang bekerja 24/7 tanpa bottleneck manusia. | 👥 Human CAB Governance Untuk perubahan berisiko tinggi, berdampak luas, atau memerlukan pertimbangan bisnis dan regulasi yang tidak dapat diotomasi. CAB memastikan akuntabilitas dan jejak audit untuk OJK. |
| --- | --- |

## 1.2 Tujuan Kebijakan

- Mendefinisikan model tata kelola perubahan IT yang membedakan jalur otomatis (CI/CD) dan jalur human-approval (CAB) berdasarkan risiko, domain, dan kompleksitas perubahan.

- Memastikan seluruh domain perubahan — aplikasi, infrastruktur, jaringan, keamanan, dan data — dikelola dengan kontrol yang proporsional.

- Memenuhi persyaratan ISO/IEC 27001:2022 A.8.32, POJK No.11/2022, dan prinsip Segregation of Duties.

- Memberikan fleksibilitas kecepatan delivery untuk tim engineering tanpa mengorbankan keamanan dan kepatuhan.

## 1.3 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk SEMUA jenis perubahan pada lingkungan Production ELI, yang dikelompokkan dalam 5 domain:

| Domain | Cakupan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| APPLICATION | Source code aplikasi, microservices, API, library, dependensi, container image | Deploy fitur baru, bug fix, update framework |
| INFRASTRUCTURE | Server (fisik/VM/cloud), storage, compute, cloud resources (EC2, RDS, dll.), container orchestration (Kubernetes) | Provisioning VM baru, resize instance, upgrade OS |
| NETWORK | Firewall rules, router config, switch, load balancer, DNS, VPN, SD-WAN, bandwidth policy | Buka/tutup port, update routing, ubah ACL |
| SECURITY | IAM (user, role, permission), sertifikat SSL/TLS, WAF rules, policy keamanan, encryption keys, MFA config | Buat service account baru, rotate API key, update WAF rule |
| DATA | Database schema, stored procedure, ETL pipeline, data migration, master data, konfigurasi backup | ALTER TABLE, update ETL config, migrasi data nasabah |

# 2. Definisi dan Singkatan

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| CI/CD Pipeline | Continuous Integration / Continuous Delivery — rangkaian otomasi build, test, scan keamanan, dan deployment yang dieksekusi oleh sistem tanpa intervensi manusia, dengan gate quality yang terdefinisi. |
| Pipeline Gate | Titik kontrol otomatis dalam CI/CD pipeline yang menentukan apakah proses dapat dilanjutkan. Contoh: automated test pass rate, SAST/DAST scan, container vulnerability scan. |
| IaC (Infrastructure as Code) | Pendekatan pengelolaan infrastruktur menggunakan file konfigurasi yang di-version control (Terraform, Ansible, Helm, CloudFormation, dll.). Perubahan infrastruktur via IaC dapat diintegrasikan ke CI/CD. |
| GitOps | Model operasional di mana Git repository menjadi single source of truth untuk konfigurasi sistem. Perubahan dilakukan via pull request dan di-apply secara otomatis setelah approval. |
| Automated Approval Gate | Mekanisme persetujuan berbasis sistem (bukan meeting) di mana approver memberikan go/no-go via klik di ticketing tool atau pipeline dashboard. |
| CAB Forum | Sesi review tatap muka (fisik atau virtual) yang wajib dilaksanakan untuk perubahan berisiko tinggi. CAB Forum menghasilkan Go/No-Go decision yang terdokumentasi. |
| Change Freeze | Periode di mana semua deployment ke Production dilarang, kecuali Emergency Change yang disetujui CAB Sponsor. |
| Drift | Kondisi di mana konfigurasi aktual sistem berbeda dari konfigurasi yang terdokumentasi / yang seharusnya. Drift detection wajib dilaksanakan secara berkala. |
| CMDB | Configuration Management Database — inventaris terpusat semua aset IT dan hubungan antar-aset. Wajib diupdate setelah setiap perubahan infrastruktur, network, dan security. |

# 3. Model Tata Kelola: CI/CD, Hybrid, dan CAB Forum

ELI mengadopsi model tata kelola tiga jalur yang ditentukan berdasarkan risiko perubahan, bukan berdasarkan jenis teknologinya semata. Setiap perubahan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu jalur berikut sebelum dieksekusi.

| 🤖 AUTOMATED | CI/CD pipeline mengeksekusi & memverifikasi secara otomatis — tidak butuh CAB Forum | 🔀 HYBRID | CI/CD eksekusi, tapi butuh approval manusia (async/async-CAB) sebelum trigger Production | 👥 CAB FORUM | Wajib CAB Forum tatap muka / synchronous sebelum deployment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.1 Matriks Jalur Approval per Domain dan Tipe Perubahan

Tabel berikut adalah acuan utama untuk menentukan jalur approval yang wajib diikuti:

| 📦 DOMAIN: APPLICATION (Source Code, Microservices, API, Container) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipe Perubahan | Contoh | Jalur Approval | Prasyarat CI/CD Gate |
| 🤖 | Bug fix / patch minor (low risk) | Perbaikan UI, validasi form, typo fix | AUTOMATED — pipeline auto-deploy jika semua gate lulus | Unit test ≥ 80%, SIT ≥ 95%, SAST clean, peer review approved |
| 🤖 | Pembaruan dependensi/library non-kritis | Update npm package, pip library patch version | AUTOMATED — dengan SAST + vulnerability scan gate | Vulnerability scan clean (no Critical/High), automated test green |
| 🔀 | Feature release baru (medium risk) | Fitur baru produk asuransi, perubahan alur premi | HYBRID — pipeline eksekusi, approval async dari CAB Manager (via tool) wajib sebelum trigger PROD | SIT ≥ 95%, UAT sign-off, VA scan clean, rollback plan siap |
| 🔀 | Perubahan integrasi pihak ketiga | Update konektor ke sistem broker, payment gateway baru | HYBRID — tambah approval dari owner sistem downstream | Integration test dengan sistem downstream, rollback plan |
| 👥 | Major release / perubahan arsitektur aplikasi | Migrasi ke microservices, rewrite modul inti, platform upgrade | CAB FORUM WAJIB — H-10 hari kerja, CAB Sponsor + Owner + Manager | Full regression test, performance test, security pentest, rollback tested |

| 🖥️ DOMAIN: INFRASTRUCTURE (Server, Cloud, Storage, Kubernetes, IaC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipe Perubahan | Contoh | Jalur Approval | Prasyarat / Catatan |
| 🤖 | IaC change — non-production resources | Terraform/Ansible change pada DEV/SIT/UAT environment | AUTOMATED — via IaC pipeline dengan plan review gate | terraform plan reviewed, drift check, automated compliance scan |
| 🔀 | IaC change — scaling / sizing PROD (non-breaking) | Auto-scaling policy update, resize instance type, storage expansion | HYBRID — IaC pipeline + async approval dari IT Ops Lead dan CAB Manager | terraform plan + cost impact analysis, rollback plan (terraform destroy/revert), change window siang hari kerja |
| 🔀 | Provisioning resource cloud baru (PROD) | Buat VPC baru, provisioning RDS instance baru, setup S3 bucket | HYBRID — IaC PR harus di-review dan approved oleh IT Ops Lead + Security sebelum pipeline merge ke main dan apply ke PROD | Security review (IAM policy, bucket policy), cost approval, CMDB update wajib |
| 🔀 | OS patching / firmware update (PROD) | Security patch OS, kernel update, hypervisor patch | HYBRID — via patch management tool dengan async approval CAB Manager. Dapat dijadwalkan batch mingguan. | Patch testing di SIT/UAT dulu, rollback snapshot wajib dibuat sebelum patching |
| 👥 | Perubahan infrastruktur kritikal / breaking change | Migrasi datacenter, upgrade cluster Kubernetes mayor, perubahan storage backend production database | CAB FORUM WAJIB — H-10 hari kerja. Wajib melibatkan IT Ops Lead, DBA, Security, dan Business Continuity team. | Disaster Recovery test wajib dilakukan sebelum CAB Forum, rollback plan diuji di environment staging |
| 👥 | Decommission / penghapusan resource PROD | Hapus server lama, terminate instance, archive storage | CAB FORUM WAJIB — tidak bisa dibalikkan (irreversible). CAB Owner harus sign-off. | Konfirmasi data backup lengkap, approval dari application owner terdampak, CMDB diupdate |

| 🌐 DOMAIN: NETWORK (Firewall, Router, Switch, Load Balancer, DNS, VPN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipe Perubahan | Contoh | Jalur Approval | Prasyarat / Catatan |
| 🔀 | Perubahan DNS record (non-kritikal) | Tambah subdomain, update TTL, CNAME baru | HYBRID — via GitOps DNS management + async approval dari Network Lead dan IT Ops | DNS rollback (TTL rendah sebelum change), verifikasi propagasi, monitoring 30 menit post-change |
| 🔀 | Update load balancer config (minor) | Ubah health check threshold, update sticky session, tambah upstream server | HYBRID — async approval dari Network Lead + IT Ops Lead | Backup konfigurasi sebelum change, canary test dengan sebagian traffic, rollback siap |
| 👥 | Perubahan firewall rules (PROD) | Buka/tutup port pada production firewall, ubah ACL, update security group AWS PROD | CAB FORUM WAJIB — setiap perubahan firewall production wajib CAB approval karena berdampak langsung ke security posture. H-5 hari kerja. | Security review wajib oleh DevSecOps, justifikasi bisnis tertulis, post-change vulnerability scan, time-limited rules jika memungkinkan |
| 👥 | Perubahan routing / segmentasi jaringan PROD | Ubah VLAN, perubahan BGP routing, network segmentation baru | CAB FORUM WAJIB — risiko tinggi terhadap konektivitas seluruh sistem. H-7 hari kerja, Network Engineer + IT Ops + Security wajib hadir. | Network diagram sebelum dan sesudah wajib dibuat, rollback plan dengan estimasi waktu, maintenance window malam hari |
| 👥 | Penggantian/upgrade perangkat jaringan PROD | Ganti core switch, upgrade firmware router/firewall, instalasi perangkat baru | CAB FORUM WAJIB — H-10 hari kerja. Wajib ada rencana maintenance window dan komunikasi ke seluruh pengguna. | Spare device ready, rollback dalam hitungan menit (swap back), monitoring NOC aktif selama change window |

| 🔒 DOMAIN: SECURITY (IAM, Certificates, WAF, Encryption, Policies) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipe Perubahan | Contoh | Jalur Approval | Prasyarat / Catatan |
| 🤖 | Rotasi credentials / secrets (scheduled) | Rotasi API key terjadwal, rotate database password via secrets manager | AUTOMATED — via secrets management tool (Vault, AWS Secrets Manager) dengan scheduled rotation policy | Rotation tested di staging, dependent services terkonfirmasi auto-pickup new secret, alert jika gagal |
| 🤖 | Pembaruan sertifikat SSL/TLS (auto-renewal) | Let's Encrypt auto-renewal, ACM certificate renewal | AUTOMATED — via ACME protocol atau cloud-native auto-renewal dengan monitoring expiry | Alert 30 hari sebelum expiry sebagai backup, post-renewal connectivity test otomatis |
| 🔀 | Manajemen akses IAM — pengguna/role baru | Buat service account, assign role baru, tambah permission ke existing user | HYBRID — via IAM ticketing workflow dengan approval ganda: Line Manager + Head DevSecOps. GitOps-based IaC untuk IAM policy preferred. | Prinsip least privilege wajib diterapkan, review 90 hari untuk akses privilege, SoD check wajib |
| 🔀 | Update WAF rules (low/medium severity) | Tambah custom WAF rule untuk mitigasi bot, update rate limiting | HYBRID — async approval dari Head DevSecOps. Rules dapat di-deploy via pipeline dengan fast rollback (disable rule dalam <5 menit). | Test rule di staging/non-prod dulu, false positive analysis, monitoring 24 jam post-deploy |
| 👥 | Perubahan kebijakan keamanan / compliance policy | Update password policy, ubah MFA requirements, perubahan encryption standard | CAB FORUM WAJIB — berdampak ke semua pengguna. H-7 hari kerja, wajib melibatkan Head DevSecOps, HR/User communication plan. | Impact assessment ke semua sistem, user communication plan, rollback plan (bisa menyebabkan lockout massal jika salah) |
| 👥 | Penambahan/perubahan akses privilege tinggi (admin/root) | Assign admin role Production DB, grant root access server, create privileged service account | CAB FORUM WAJIB — wajib review oleh CAB Owner dan Head DevSecOps. Setiap akses privilege Production harus terjustifikasi, time-limited, dan di-log. | PAM (Privileged Access Management) wajib digunakan, session recording aktif, access review 30 hari |

| 🗄️ DOMAIN: DATA (Database Schema, ETL, Pipeline, Migration) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipe Perubahan | Contoh | Jalur Approval | Prasyarat / Catatan |
| 🤖 | Database migration — additive, backward compatible | Tambah kolom baru (nullable), buat index baru, tambah tabel baru | AUTOMATED — via migration tool (Flyway/Liquibase) terintegrasi CI/CD pipeline | Migration tested di staging, rollback migration script wajib ada, tidak boleh lock table dalam waktu lama |
| 🔀 | Database migration — modifikasi struktur (non-breaking) | Rename kolom dengan alias, ubah ukuran field, tambah constraint | HYBRID — migration script di-review oleh DBA senior + async approval CAB Manager sebelum pipeline apply ke PROD | DBA review wajib, backup database sebelum eksekusi, maintenance window jika bisa menyebabkan lock |
| 🔀 | Update ETL / data pipeline konfigurasi | Ubah jadwal job ETL, update transformasi data, tambah sumber data | HYBRID — async approval dari Data Engineer Lead + IT Ops. Perubahan yang berdampak ke SLA data laporan wajib notifikasi ke bisnis. | Test di staging environment, verifikasi output data, rollback dengan disable job lama |
| 👥 | Database migration — breaking change / drop | DROP TABLE, DROP COLUMN, ubah tipe data existing kolom, perubahan primary key | CAB FORUM WAJIB — irreversible changes. Wajib DBA, Application Owner, dan Data Owner hadir di CAB Forum. | Full backup WAJIB sebelum eksekusi, rollback plan diuji di staging, aplikasi yang menggunakan kolom tersebut sudah diupdate dan ditest |
| 👥 | Migrasi data massal / data nasabah | Migrasi data historis nasabah, konsolidasi data antar sistem, anonymization | CAB FORUM WAJIB — data nasabah bersifat sensitif dan diregulasi OJK. Wajib Data Protection Officer review. | DPO review dan approval, data reconciliation plan, rollback tidak selalu mungkin (perlu contingency plan) |

Catatan: Perubahan yang tidak tercantum dalam tabel di atas harus dikonsultasikan ke CAB Manager. Default apabila terjadi keraguan adalah jalur HYBRID (approval async CAB Manager).

# 4. Klasifikasi Risiko dan Tipe Perubahan

Selain kategori domain di atas, setiap perubahan juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko yang menentukan SLA dan level approval:

| Tipe | Kriteria Risiko | Jalur Default | SLA Submission | Approval Minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | Rutin, berulang, risiko rendah, sudah memiliki prosedur baku. Test coverage ≥ 80%. | 🤖 AUTOMATED | H-3 hari kerja | Pipeline gates saja (tidak butuh human approval) |
| Normal | Terencana, risiko sedang, berdampak pada sebagian sistem atau pengguna. | 🔀 HYBRID | H-5 hari kerja | Async approval dari CAB Manager via tool (tanpa Forum) |
| Major | Risiko tinggi, berdampak luas, atau melibatkan perubahan arsitektur / sistem kritikal. | 👥 CAB FORUM | H-10 hari kerja | CAB Forum wajib: CAB Sponsor + CAB Owner + CAB Manager |
| Emergency | Insiden aktif P1/P2, CVE kritis (CVSS ≥ 9.0), instruksi regulator mendesak. | 👥 CAB EMERGENCY | Real-time (max 2 jam approval) | Verbal approval CAB Sponsor + Owner + Manager. Dokumen formal H+1 kerja. |

# 5. Prinsip dan Ketentuan Kebijakan

## 5.1 Prasyarat CI/CD Pipeline untuk Jalur Automated

Sebuah perubahan hanya boleh menggunakan jalur Automated jika CI/CD pipeline-nya telah memenuhi SEMUA prasyarat berikut. Pipeline yang belum memenuhi prasyarat ini wajib menggunakan jalur Hybrid atau CAB Forum:

| Gate | Requirement | Wajib? |
| --- | --- | --- |
| Automated Test Coverage | Unit test ≥ 80% coverage; Integration test untuk semua critical paths | WAJIB |
| Static Application Security Testing (SAST) | Tidak ada temuan Critical/High baru yang belum dimitigasi | WAJIB |
| Software Composition Analysis (SCA) | Tidak ada dependensi dengan CVE Critical/High yang aktif | WAJIB |
| Peer Code Review | Minimum 1 reviewer terpisah dari author; author tidak boleh merge sendiri | WAJIB |
| IaC Plan Review (untuk Infra changes) | terraform plan / ansible check output di-review dan disetujui sebelum apply | WAJIB (Infra) |
| Automated Rollback Capability | Pipeline mampu melakukan rollback otomatis atau 1-click rollback dalam < 10 menit | WAJIB |
| Deployment Log Otomatis | Setiap deployment terlogi otomatis ke SIEM/logging terpusat tanpa intervensi manual | WAJIB |
| Drift Detection (untuk Infra/Network/Config) | Mekanisme deteksi konfigurasi drift aktif dan teralert secara otomatis | WAJIB (Infra) |

## 5.2 Segregasi Tugas (Segregation of Duties)

Prinsip SoD berlaku di semua domain dan jalur approval, termasuk dalam CI/CD pipeline:

| Aktivitas | Pelaksana | Akses PROD? | Catatan SoD |
| --- | --- | --- | --- |
| Menulis kode / IaC / config | Developer / Infra Engineer / Network Engineer | TIDAK | Tidak boleh merge PR sendiri ke branch production |
| Peer review / approve PR | Senior Engineer / Tech Lead (BUKAN author) | TIDAK (review only) | Reviewer ≠ Author |
| Trigger / approve deployment ke PROD (CI/CD) | IT Ops / DevOps (untuk Hybrid) atau otomatis (untuk Automated) | YA (via pipeline) | Bukan author kode yang sama. Untuk Automated: pipeline yang trigger, bukan manusia. |
| Approve perubahan firewall / security policy | Head DevSecOps (bukan yang mengajukan) | Approval only | Four-eyes principle wajib |
| Apply IaC ke PROD (Terraform apply, Ansible run) | IT Ops / Platform Engineer via pipeline (bukan Infra Engineer yang menulis IaC) | YA (via pipeline) | IaC author ≠ IaC applier di PROD |

## 5.3 Audit Trail — Berlaku untuk Semua Jalur

Kewajiban audit trail berlaku SAMA untuk semua jalur — Automated, Hybrid, maupun CAB Forum. CI/CD yang berjalan otomatis bukan berarti bebas dari kewajiban logging:

- Setiap execution pipeline yang menyentuh PROD wajib menghasilkan log yang immutable dan terpusat.

- Log wajib mencatat: timestamp, trigger (manusia atau otomatis), identitas akun, perubahan sebelum dan sesudah, hasil eksekusi, dan nomor referensi RFC/ticket.

- Untuk IaC: terraform plan dan terraform apply output wajib disimpan sebagai artefak pipeline.

- Untuk Network: konfigurasi sebelum dan sesudah (config diff) wajib disimpan di version control.

- Semua log disimpan minimum 3 tahun sesuai ELI-POL-ISMS-001 Kebijakan Retensi Dokumen.

## 5.4 Ketentuan Freeze Period

Freeze period berlaku untuk SEMUA jalur — termasuk pipeline Automated. Selama freeze period, pipeline ke PROD wajib di-disable atau di-gate secara teknis:

- Minggu keempat setiap akhir bulan (W4 EOM) — periode closing bulanan

- Minggu pertama bulan Januari

- Hari libur nasional dan hari kerja pengganti

- Periode yang ditetapkan manajemen (audit eksternal, pemeriksaan OJK)

Pengecualian hanya untuk Emergency Change dengan approval CAB Sponsor. Deployment pipeline PROD wajib dikonfigurasi dengan environment variable / feature flag yang dapat di-toggle oleh CAB Manager untuk enforce freeze period secara teknis.

## 5.5 Configuration Drift Management

Untuk domain Infrastructure, Network, dan Security, konfigurasi drift adalah risiko yang harus dikelola aktif:

- Drift detection wajib dijalankan minimum setiap 24 jam menggunakan tools yang sesuai (Terraform state check, AWS Config, Ansible check mode, dll.).

- Alert drift wajib dikirimkan ke CAB Manager dan IT Ops Lead secara otomatis.

- Setiap drift yang terdeteksi wajib dikategorikan: apakah ini authorized change yang lupa didokumentasikan (maka dokumentasi harus dilengkapi) atau unauthorized change (maka wajib melalui proses investigasi).

- Unauthorized drift diperlakukan sebagai Unauthorized Change dan mengikuti ketentuan pelanggaran.

# 6. Peran dan Tanggung Jawab

| Peran | Tanggung Jawab Utama | Dijabat Oleh |
| --- | --- | --- |
| CAB Sponsor | Approval final untuk Major/Emergency change. Memastikan keselarasan dengan strategi bisnis dan regulasi OJK. | Head of IT / CTO |
| CAB Owner | Memimpin CAB Forum, menyetujui/menolak change request. Memantau KPI dan melaporkan ke manajemen senior. | Head of IT Ops & Infra |
| CAB Manager | Mengelola administrasi CAB. Menjadi approver async untuk jalur Hybrid. Mengkonfigurasi dan memelihara pipeline gates. Mendeteksi dan mengeskalasi drift. | Head of IT DevSecOps |
| Platform / DevOps Engineer | Membangun dan memelihara CI/CD pipeline, pipeline gates, dan IaC framework. Memastikan pipeline memenuhi prasyarat keamanan. | Platform/DevOps Team |
| IT Ops / Infrastructure Engineer | Satu-satunya fungsi yang berwenang apply IaC dan config ke PROD (bukan Engineer yang menulis). Melaksanakan rollback. | IT Ops Team |
| Network Engineer | Menyiapkan dan mengeksekusi network changes. Wajib mendokumentasikan semua network config di version control. | Network Team |
| DBA (Database Administrator) | Mereview dan menyetujui semua database schema changes. Memastikan backup tersedia sebelum migration. | DBA / Data Team |
| Developer / Engineer (Aplikasi/Infra) | Menulis kode/IaC/config. Menyiapkan RFC, test plan, rollback plan. TIDAK berwenang apply ke PROD secara langsung. | Dev / Infra Team |

# 7. Metrik Kinerja

| KPI | Definisi | Target | Berlaku Untuk | Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deployment Success Rate | % deployment PROD tanpa rollback (semua jalur) | ≥ 95% | Semua domain | Bulanan |
| Change Failure Rate | % change yang menyebabkan insiden dalam 72 jam | ≤ 5% | Semua domain | Bulanan |
| Unauthorized Change Rate | Jumlah deployment PROD tanpa otorisasi yang sesuai jalur | 0 | Semua domain | Bulanan |
| Drift Detection Resolution Time | Rata-rata waktu dari deteksi drift hingga resolusi | ≤ 24 jam | Infra, Network, Security | Bulanan |
| Emergency Change Ratio | % Emergency Change dari total change per kuartal | ≤ 10% | Semua domain | Kuartal |
| Pipeline Gate Pass Rate | % build yang lulus semua automated gate tanpa manual override | ≥ 90% | App, IaC | Bulanan |
| Mean Time to Restore (MTTR) pasca change | Rata-rata waktu pemulihan jika deployment menyebabkan insiden | ≤ 2 jam | Semua domain | Bulanan |

# 8. Kepatuhan Regulasi

| Regulasi / Standar | Ketentuan Terkait | Dipenuhi Melalui |
| --- | --- | --- |
| POJK No.11/POJK.03/2022 | Manajemen risiko TI, pengelolaan perubahan, kelangsungan layanan | Change classification matrix, CAB governance, audit trail |
| ISO/IEC 27001:2022 A.8.32 | Change Management | Prosedur RFC, pipeline gates, CAB approval, CMDB |
| ISO/IEC 27001:2022 A.5.3 | Segregation of Duties | SoD matrix, pipeline branch protection, access control PROD |
| ISO/IEC 27001:2022 A.8.15 | Logging | Immutable pipeline logs, SIEM integration, 3-year retention |
| NIST SP 800-128 | Configuration Management for Information Systems Security | IaC version control, drift detection, CMDB |

# 9. Penutup dan Persetujuan

Kebijakan ini menggantikan ELI-POL-ITS-003 versi 1.0 dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Review minimum setahun sekali atau bila ada perubahan signifikan pada regulasi atau arsitektur IT.

| Disiapkan Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- |
| ________________________ Head of IT Operations & Infrastructure | ________________________ Head of IT / CTO |