PT EQUITY LIFE INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR — TEKNOLOGI INFORMASI

SOP RELEASE MANAGEMENT
TEKNOLOGI INFORMASI

ELI-SOP-ITS-003  |  Versi 1.0  |  10 Maret 2026

| Nomor Dokumen | ELI-SOP-ITS-003 |
| --- | --- |
| Judul | SOP Release Management Teknologi Informasi |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Berlaku | 10 Maret 2026 |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |
| Owner Dokumen | Head of IT Operations & Infrastructure |
| Dokumen Induk | ELI-POL-ITS-003 Kebijakan Release Management TI |
| Referensi | ISO/IEC 27001:2022 A.8.32; POJK No.11/2022; ITIL 4 |

| Versi | Tanggal | Penulis | Deskripsi Perubahan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Dokumen baru — release pertama | FINAL |

# Daftar Isi

# 1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Referensi

## 1.1 Tujuan

SOP ini menjelaskan prosedur operasional terperinci untuk mengelola seluruh siklus release perubahan IT — mulai dari pengajuan change request, evaluasi CAB, pelaksanaan deployment, hingga penutupan release — di PT Equity Life Indonesia. SOP ini merupakan dokumen turunan dari ELI-POL-ITS-003 Kebijakan Release Management TI.

## 1.2 Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk semua perubahan pada sistem IT Production PT Equity Life Indonesia. Semua pihak yang terlibat — Developer, QA, IT Ops, Business Owner, dan CAB — wajib mengikuti prosedur ini.

## 1.3 Prasyarat

- CAB telah dibentuk dan anggotanya telah ditetapkan sesuai ELI-POL-ITS-003

- Sistem ticketing / change management tool telah dikonfigurasi (Jira / ServiceNow / setara)

- Jadwal CAB Forum dan Deployment Window 2026 telah dipublikasikan oleh CAB Manager

- Hak akses ke masing-masing environment (DEV/SIT/UAT/PROD) telah dikonfigurasi sesuai matriks SoD

- Template dokumen RFC, Go/No-Go Checklist, Rollback Plan, dan PIR telah tersedia

# 2. Ikhtisar Alur Release Management

Siklus Release Management terdiri dari 5 tahap utama yang harus dilaksanakan secara berurutan:

| # | Tahap | Aktivitas Utama | Output Wajib | Durasi Tipikal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Release Planning | Pengajuan RFC, klasifikasi perubahan, perencanaan pengujian | RFC, Release Plan | H-10 s/d H-5 |
| 2 | Release Verification | SIT, UAT, VA Scan, CAB Forum Go/No-Go | Go/No-Go Checklist | H-5 s/d H-1 |
| 3 | Release Deployment | Eksekusi deployment runbook, monitoring real-time, rollback jika diperlukan | Deployment Log, Notifikasi | H (Deployment Day) |
| 4 | Early Life Support (ELS) | Monitoring intensif, penanganan isu pasca-deployment | ELS Monitoring Report | H+1 s/d H+10 |
| 5 | Release Closure | PIR, Lesson Learned, penutupan tiket CAB | PIR Report, CAB Closure | H+5 s/d H+15 |

# 3. Tahap 1 — Release Planning

## 3.1 Pengajuan Change Request (RFC)

Release Planning dimulai dari pengajuan RFC oleh Change Owner (Developer / Project Manager / Product Owner). RFC wajib diajukan melalui sistem ticketing resmi dan harus memuat seluruh informasi yang dipersyaratkan.

| 1.1 | Identifikasi & Klasifikasi Perubahan | Change Owner mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan mengklasifikasikannya sesuai ketentuan ELI-POL-ITS-003 (Standard / Normal / Major / Emergency). | PIC Change Owner | Output Klasifikasi awal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Buat RFC di Sistem Ticketing | Isi seluruh field RFC mencakup: deskripsi perubahan, justifikasi bisnis, dampak dan risiko, sistem/layanan yang terpengaruh, jadwal yang diminta, dan rencana pengujian. | PIC Change Owner | Output RFC Draft |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 | Siapkan Artefak Release | Pastikan semua artefak tersedia: artefak build/package, dokumentasi teknis, release notes, deployment runbook (draft), dan rollback plan (draft). | PIC Developer / IT Ops | Output Artefak Release |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4 | Review Kelengkapan RFC | CAB Manager mereview kelengkapan RFC sebelum dijadwalkan di CAB Forum. RFC yang tidak lengkap akan dikembalikan ke Change Owner. | PIC CAB Manager | Output RFC Reviewed |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2 Checklist Kelengkapan RFC

RFC dinyatakan lengkap apabila seluruh item berikut terpenuhi:

| # | Item | Keterangan | Wajib? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deskripsi perubahan yang jelas dan detail | Apa yang berubah, mengapa, dan dampaknya | WAJIB |
| 2 | Klasifikasi perubahan (Standard/Normal/Major/Emergency) | Sesuai kriteria ELI-POL-ITS-003 Bab 3 | WAJIB |
| 3 | Daftar sistem/aplikasi yang terdampak | Termasuk dependensi dan integrasi | WAJIB |
| 4 | Risk Assessment (dampak, kemungkinan, mitigasi) | Minimal tabel risiko sederhana | WAJIB |
| 5 | Rencana pengujian (SIT/UAT plan) | Jadwal, scope, dan kriteria keberhasilan | WAJIB |
| 6 | Deployment Runbook (draft) | Step-by-step instruksi deployment | WAJIB |
| 7 | Rollback Plan (draft) | Langkah rollback, trigger, dan waktu estimasi | WAJIB |
| 8 | Jadwal deployment yang diminta | Tanggal/waktu sesuai deployment window yang berlaku | WAJIB |
| 9 | Komunikasi / notification plan | Siapa yang perlu dinotifikasi, kapan, via apa | WAJIB |
| 10 | Hasil Performance/Load Test (jika berdampak ke performa) | Mandatory untuk Major Change atau fitur dengan traffic tinggi | Kondisional |

## 3.3 SLA Submission

| Tipe Change | Deadline Submission | CAB Forum | Deployment Window |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | H-3 hari kerja (notifikasi saja) | Tidak wajib Forum | Setiap Kamis EOD |
| Normal | Setiap Senin pukul 15.00 WIB | Setiap Selasa pukul 14.00 WIB | Setiap Kamis EOD |
| Major | H-10 hari kerja | Dijadwalkan khusus (bisa lebih dari 1 sesi) | Disepakati di CAB Forum |
| Emergency | Real-time (segera setelah identifikasi) | Ad-hoc, dapat via telepon/chat dengan follow-up email | Segera setelah approval |

# 4. Tahap 2 — Release Verification

## 4.1 Pengujian Sebelum CAB

Seluruh pengujian berikut wajib diselesaikan sebelum RFC dibawa ke CAB Forum. Hasil pengujian dilampirkan bersama RFC.

| 2.1 | System Integration Testing (SIT) | QA Team melaksanakan SIT berdasarkan test plan yang telah disetujui. Semua defect dikategorikan dan ditangani. Minimum pass rate 95%. | PIC QA Team | Output SIT Report + Sign-Off |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2 | User Acceptance Testing (UAT) | Business Owner / Product Owner melaksanakan UAT untuk memvalidasi fungsionalitas sesuai kebutuhan bisnis. UAT sign-off tertulis wajib didapat. | PIC Business Owner / PO | Output UAT Sign-Off |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3 | Vulnerability Assessment / Security Testing | Tim DevSecOps atau pihak yang ditunjuk melaksanakan SAST/DAST atau vulnerability scan. Tidak boleh ada temuan Critical/High yang belum dimitigasi. | PIC Head DevSecOps | Output VA/Security Report |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.4 | Finalisasi Rollback Plan & Deployment Runbook | IT Ops Lead memfinalisasi dan mereview rollback plan dan deployment runbook. Pastikan langkah-langkah operasional jelas, terukur, dan dapat dieksekusi. | PIC IT Ops Lead | Output Final Runbook & Rollback Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.2 CAB Forum — Proses Go/No-Go

CAB Forum dilaksanakan setiap Selasa pukul 14.00 WIB. CAB Manager memfasilitasi sesi dan memastikan setiap RFC mendapat evaluasi yang memadai.

| # | Aktivitas CAB Forum | Detail | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembukaan & Konfirmasi Quorum | CAB Manager memastikan minimal CAB Owner dan CAB Manager hadir. Untuk Emergency/Major, CAB Sponsor wajib hadir. | CAB Manager |
| 2 | Presentasi RFC | Change Owner mempresentasikan RFC maksimum 10 menit: scope, risiko, rencana pengujian, rollback plan. | Change Owner |
| 3 | Review Go/No-Go Checklist | CAB Manager memverifikasi seluruh item checklist telah terpenuhi. Item yang belum terpenuhi otomatis menjadi No-Go. | CAB Manager |
| 4 | Diskusi & Pertanyaan | CAB Members mengajukan pertanyaan terkait risiko, dampak, dan kesiapan operasional. | Semua CAB Members |
| 5 | Keputusan Go / No-Go / Defer | CAB Owner dan CAB Manager memberikan keputusan: Go (approved), No-Go (ditolak dengan alasan), atau Defer (tunda ke CAB berikutnya). | CAB Owner + CAB Manager |
| 6 | Dokumentasi CAB Minutes | CAB Manager mendokumentasikan semua keputusan, catatan, dan action item dalam CAB Minutes yang didistribusikan dalam 24 jam. | CAB Manager |

## 4.3 Go/No-Go Checklist (Wajib Diisi di CAB Forum)

| # | Kriteria | Threshold | Verified By | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIT Pass Rate ≥ 95% | Laporan SIT terlampir | QA Lead | ☐ Ya ☐ Tidak |
| 2 | UAT Sign-Off dari Business Owner / PO | Dokumen sign-off terlampir | CAB Manager | ☐ Ya ☐ Tidak |
| 3 | Tidak ada temuan VA Critical/High yang belum dimitigasi | Laporan VA/SAST/DAST terlampir | DevSecOps | ☐ Ya ☐ Tidak |
| 4 | Rollback Plan telah difinalisasi dan direview IT Ops | Dokumen rollback terlampir | IT Ops Lead | ☐ Ya ☐ Tidak |
| 5 | Deployment Runbook telah difinalisasi | Runbook terlampir | IT Ops Lead | ☐ Ya ☐ Tidak |
| 6 | Tidak ada konflik dengan Freeze Period atau deployment lain | Jadwal deployment dikonfirmasi | CAB Manager | ☐ Ya ☐ Tidak |
| 7 | Performance Test selesai (jika diperlukan) | Kondisional — terlampir jika applicable | QA / IT Ops | ☐ Ya ☐ N/A |
| Keputusan CAB: ☐ GO ☐ NO-GO ☐ DEFER CAB Owner: ________________________ Tanggal: ___________ |  |  |  |  |

# 5. Tahap 3 — Release Deployment

Deployment ke Production hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat keputusan Go dari CAB Forum. Deployment WAJIB dilaksanakan oleh tim IT Operations/DevOps — bukan oleh Developer.

## 5.1 Pre-Deployment (H-1 sebelum jadwal deployment)

| 3.1 | Kirim Deployment Announcement | CAB Manager / Release Manager mengirimkan notifikasi deployment kepada seluruh stakeholder: jadwal, scope perubahan, kontak darurat, dan instruksi kepada pengguna jika ada downtime. | PIC CAB Manager | Output Deployment Announcement |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2 | Konfirmasi Tim On-Call | Release Manager memastikan tim deployment (IT Ops), QA verifikasi, dan tim DevSecOps siap dan dapat dihubungi selama window deployment. Kontak darurat (eskalasi) dikonfirmasi. | PIC Release Manager | Output On-Call Confirmation |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3 | Verifikasi Artefak Final | IT Ops memverifikasi bahwa artefak build/package yang akan di-deploy adalah versi yang sama dengan yang diuji dan disetujui CAB. Checksum/hash diverifikasi jika tersedia. | PIC IT Ops Lead | Output Artefak Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.2 Deployment Execution

| 3.4 | Buka Deployment Log | IT Ops membuka dan memulai pencatatan Deployment Execution Log. Catat timestamp mulai, nomor CAB approval, nama personil, dan versi sistem sebelum deployment. | PIC IT Ops | Output Deployment Log (Open) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.5 | Eksekusi Deployment Runbook | IT Ops mengeksekusi setiap langkah dalam Deployment Runbook secara berurutan. Setiap langkah di-checklist dan dicatat timestampnya. JANGAN ada langkah yang dilewati tanpa dokumentasi. | PIC IT Ops | Output Deployment Progress |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.6 | Verifikasi Pasca-Deployment | QA Team melaksanakan smoke test dan verifikasi pasca-deployment secara independen. Pastikan fungsi kritikal berjalan normal. Hasil dicatat dalam Deployment Log. | PIC QA Team | Output Post-Deploy Verification |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.7 | Kirim Notifikasi Hasil Deployment | Release Manager mengirimkan notifikasi hasil deployment (Success atau Failed) kepada seluruh stakeholder dalam 30 menit setelah deployment selesai. | PIC Release Manager | Output Deployment Notification |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.8 | Tutup dan Simpan Deployment Log | IT Ops menutup Deployment Log dengan mencatat timestamp selesai, status final, dan setiap anomali yang terjadi. Log disimpan di sistem terpusat. | PIC IT Ops | Output Deployment Log (Closed) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 Prosedur Rollback

Rollback wajib dieksekusi apabila terpenuhi satu atau lebih kondisi berikut:

- Smoke test atau verifikasi pasca-deployment menemukan defect kritikal yang mengancam operasional

- Sistem tidak dapat diakses atau mengalami penurunan performa signifikan (> 30% dari baseline) dalam 2 jam pertama

- Insiden P1 atau P2 terdeteksi dan dapat diatribusikan langsung ke deployment

- Keputusan rollback diambil oleh Release Manager, IT Ops Lead, atau CAB Manager

| Waktu sejak Deploy | Tindakan | Authority | Batas Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 30 menit | Identifikasi masalah, lakukan smoke test tambahan, eskalasi ke Release Manager | QA / IT Ops | 30 menit |
| 30 – 60 menit | Keputusan Go-Forward atau Rollback oleh Release Manager / CAB Manager berdasarkan severity temuan | Release Mgr / CAB Mgr | 60 menit |
| > 60 menit | Eskalasi ke CAB Owner. Rollback wajib dimulai jika masalah tidak terselesaikan. Informasikan CAB Sponsor. | CAB Owner | Segera |

Seluruh aktivitas rollback wajib didokumentasikan dalam Rollback Execution Log dan menjadi bagian dari PIR.

# 6. Tahap 4 — Early Life Support (ELS) / Hypercare

ELS adalah periode pemantauan intensif pasca-deployment di mana tim IT memberikan perhatian ekstra terhadap stabilitas sistem.

## 6.1 Durasi ELS

| Tipe Change | Durasi ELS | Frekuensi Monitoring | Kriteria Selesai ELS |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Change | 3 hari kerja | 1x per hari | Tidak ada insiden terkait dalam 2 hari kerja terakhir |
| Normal Change | 5 hari kerja | 2x per hari | Tidak ada insiden terkait, SLA sistem kembali normal |
| Major Change | 10 hari kerja | 3x per hari (pagi, siang, sore) | Tidak ada insiden P1/P2 dalam 5 hari kerja terakhir, SLA terpenuhi |
| Emergency Change | 3 hari kerja (diperpanjang jika diperlukan) | Real-time monitoring + 3x laporan harian | Root cause teridentifikasi, tidak ada insiden berulang |

## 6.2 Aktivitas ELS

| 4.1 | Aktifkan Enhanced Monitoring | IT Ops mengaktifkan monitoring enhanced pada sistem yang di-deploy: alert threshold lebih ketat, dashboard real-time, dan notifikasi otomatis ke tim on-call. | PIC IT Ops | Output Monitoring Active |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.2 | Laporan Monitoring Harian | Release Manager / IT Ops menyusun laporan monitoring harian yang mencakup: status sistem, incident log, volume transaksi, response time, dan anomali yang terdeteksi. | PIC Release Manager | Output ELS Daily Report |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.3 | Penanganan Insiden ELS | Semua insiden yang terjadi selama periode ELS dan berkaitan dengan deployment ditangani sebagai prioritas tinggi. Tindak lanjut dicatat dan dilaporkan ke CAB Manager. | PIC IT Ops + Dev Team | Output Incident Report |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 | Deklarasi Akhir ELS | Release Manager mendeklarasikan berakhirnya periode ELS setelah kriteria selesai terpenuhi dan mendapat persetujuan dari CAB Owner. Sistem diserahterimakan ke operasional rutin. | PIC Release Manager + CAB Owner | Output ELS Closure Sign-Off |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. Tahap 5 — Release Closure

## 7.1 Post-Implementation Review (PIR)

PIR wajib dilaksanakan untuk setiap Normal Change, Major Change, dan Emergency Change. Untuk Standard Change, PIR dapat dilakukan secara batch (bulanan). PIR dilaksanakan dalam batas waktu berikut setelah akhir ELS:

- Normal Change: maksimum 5 hari kerja setelah ELS selesai

- Major Change: maksimum 7 hari kerja setelah ELS selesai

- Emergency Change: maksimum 5 hari kerja setelah deployment

| # | Agenda PIR | Output | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review deployment: apakah berjalan sesuai rencana? | Deployment Summary | Release Manager |
| 2 | Analisis insiden / anomali selama ELS | Incident Analysis Report | IT Ops + Dev |
| 3 | Evaluasi efektivitas rollback plan (jika digunakan) | Rollback Assessment | IT Ops Lead |
| 4 | Identifikasi lessons learned dan action items perbaikan proses | Lessons Learned Register | Semua Peserta |
| 5 | Update dokumentasi (runbook, arsitektur, konfigurasi) jika diperlukan | Updated Documentation | Tech Lead / IT Ops |
| 6 | Update Configuration Management Database / CMDB | CMDB Updated | IT Ops |

| 5.1 | Laksanakan PIR Meeting | Release Manager memfasilitasi PIR meeting dengan mengundang Change Owner, Developer, QA, IT Ops, dan Business Owner. Selesaikan semua agenda PIR. | PIC Release Manager | Output PIR Meeting Minutes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.2 | Distribusikan PIR Report | Release Manager menyusun dan mendistribusikan PIR Report kepada CAB Owner, CAB Manager, dan stakeholder terkait dalam 2 hari kerja setelah PIR meeting. | PIC Release Manager | Output PIR Report |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.3 | Tutup CAB Ticket | CAB Manager menutup ticket CAB secara formal di sistem ticketing setelah PIR Report diterima dan semua action item tercatat. Status diubah menjadi Closed. | PIC CAB Manager | Output CAB Ticket Closed |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.4 | Update Lessons Learned Register | IT Security & Compliance mengupdate Lessons Learned Register organisasi dengan temuan dan perbaikan yang diidentifikasi dari PIR. Register ini menjadi input untuk review proses berkala. | PIC IT Security & Compliance | Output LL Register Updated |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 8. Prosedur Emergency Change

Emergency Change menggunakan jalur yang dipercepat namun tetap memerlukan otorisasi dan dokumentasi. Prosedur ini berlaku hanya untuk kondisi yang memenuhi kriteria Emergency Change sesuai ELI-POL-ITS-003 Bab 4.6.

| Step | Aktivitas | Detail | PIC | Batas Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Eskalasi & Klasifikasi Emergency | Inisiator mengidentifikasi kebutuhan emergency change dan melaporkan kepada CAB Manager beserta justifikasi. | Inisiator | Segera |
| E.2 | Emergency CAB Approval | CAB Manager mengontak CAB Owner dan CAB Sponsor (dapat via telepon/chat/video call). Approval verbal dicatat dengan konfirmasi email segera setelahnya. | CAB Manager | Max 2 jam |
| E.3 | Deployment Emergency | IT Ops melaksanakan deployment sesuai emergency runbook. Rollback plan wajib siap. Deployment log dicatat real-time. | IT Ops | Segera setelah approval |
| E.4 | Post-Deploy Verification | QA melakukan verifikasi darurat untuk memastikan masalah yang menyebabkan emergency telah teratasi dan tidak ada regresi baru. | QA / IT Ops | 30 menit |
| E.5 | Lengkapi Dokumentasi RFC | Change Owner melengkapi dokumentasi RFC formal termasuk risk assessment, rollback plan, dan deployment log. | Change Owner | Max H+1 kerja |
| E.6 | Emergency PIR | PIR wajib dilaksanakan dalam 5 hari kerja. Fokus pada: root cause, mengapa proses normal tidak memungkinkan, dan langkah pencegahan. | Release Manager | Max H+5 kerja |

# 9. Template dan Dokumen Referensi

Seluruh template berikut wajib digunakan dalam pelaksanaan prosedur ini. Template tersedia di sistem manajemen dokumen ELI.

| Kode Template | Nama Dokumen | Digunakan Pada Tahap |
| --- | --- | --- |
| ELI-TMPL-ITS-001 | Template Change Request / RFC | Tahap 1 — Release Planning |
| ELI-TMPL-ITS-002 | Template Deployment Runbook | Tahap 1 & 3 |
| ELI-TMPL-ITS-003 | Template Rollback Plan | Tahap 1 & 3 |
| ELI-TMPL-ITS-004 | Go/No-Go Checklist CAB Forum | Tahap 2 — Release Verification |
| ELI-TMPL-ITS-005 | CAB Meeting Minutes | Tahap 2 — CAB Forum |
| ELI-TMPL-ITS-006 | Deployment Execution Log | Tahap 3 — Deployment |
| ELI-TMPL-ITS-007 | ELS Monitoring Report | Tahap 4 — ELS |
| ELI-TMPL-ITS-008 | Post-Implementation Review (PIR) Report | Tahap 5 — Release Closure |
| ELI-TMPL-ITS-009 | Emergency Change Authorization Form | Emergency Change |

# 10. Persetujuan Dokumen

| Disiapkan Oleh | Direview Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- | --- |
| ________________________ IT Security & Compliance PT Equity Life Indonesia | ________________________ Head of IT Ops & Infra PT Equity Life Indonesia | ________________________ Head of IT / CTO PT Equity Life Indonesia |