PT EQUITY LIFE INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR — TEKNOLOGI INFORMASI

SOP RELEASE & CHANGE MANAGEMENT
TEKNOLOGI INFORMASI

Model Hybrid: 🤖 CI/CD Automated  |  🔀 CI/CD + Async Approval  |  👥 CAB Forum

Covers: Application | Infrastructure | Network | Security | Data

| Nomor Dokumen | ELI-SOP-ITS-003 |
| --- | --- |
| Judul | SOP Release & Change Management Teknologi Informasi |
| Versi | 2.0 |
| Tanggal Berlaku | 10 Maret 2026 |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |
| Dokumen Induk | ELI-POL-ITS-003 v2.0 Kebijakan Release & Change Management TI |
| Ruang Lingkup | Application ¦ Infrastructure (IaC) ¦ Network ¦ Security ¦ Data |

| Versi | Tanggal | Penulis | Deskripsi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Dokumen awal | OBSOLETE |
| 2.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Revisi mayor: integrasi CI/CD pipeline procedures, perluasan ke Infra/Network/Security/Data domain, GitOps workflow, drift management | FINAL |

# Daftar Isi

# 1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Ikhtisar

## 1.1 Tujuan

SOP ini menjelaskan prosedur operasional terperinci untuk mengelola perubahan IT di PT Equity Life Indonesia menggunakan model tata kelola tiga jalur: CI/CD Automated, Hybrid (CI/CD + async human approval), dan CAB Forum. SOP ini berlaku untuk semua domain perubahan: Application, Infrastructure, Network, Security, dan Data.

## 1.2 Panduan Membaca SOP Ini

| Ikon | Jalur | Kapan Digunakan |
| --- | --- | --- |
| 🤖 AUTOMATED | CI/CD Pipeline Automated | Perubahan Standard: pipeline lulus semua gate → otomatis deploy ke PROD |
| 🔀 HYBRID | CI/CD + Async Human Approval | Perubahan Normal: pipeline eksekusi, manusia approve via tool sebelum trigger PROD |
| 👥 CAB FORUM | Human CAB Governance (synchronous) | Perubahan Major/Emergency: CAB Forum synchronous wajib sebelum pipeline boleh jalan ke PROD |

## 1.3 Ikhtisar Alur per Jalur

| Tahap | 🤖 Automated | 🔀 Hybrid | 👥 CAB Forum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Planning | Buat RFC di ticketing, klasifikasi Standard, pipeline auto-start saat merge ke main | Buat RFC, klasifikasi Normal, ajukan ke CAB Manager (H-5) | Buat RFC lengkap, klasifikasi Major, ajukan H-10 hari kerja |
| 2. Verification | Pipeline gates otomatis (test, scan, peer review) | Pipeline gates + async approval CAB Manager via tool | CAB Forum Go/No-Go synchronous + full checklist |
| 3. Deployment | Pipeline auto-deploy ke PROD setelah semua gate hijau | Pipeline deploy setelah approval diterima | IT Ops eksekusi runbook manual/semi-otomatis sesuai CAB minutes |
| 4. ELS | Automated monitoring + alert, 3 hari kerja | Enhanced monitoring + daily report, 5 hari kerja | Intensive monitoring + daily report + eskalasi, 10 hari kerja |
| 5. Closure | Auto-close ticket jika tidak ada insiden | PIR ringkas, CAB Manager close ticket | PIR meeting lengkap, lessons learned, CMDB update |

# 2. Prosedur Jalur 🤖 AUTOMATED (CI/CD Pipeline)

Jalur ini berlaku untuk perubahan Standard yang pipeline-nya telah memenuhi semua prasyarat keamanan (lihat ELI-POL-ITS-003 v2.0 Bab 5.1). Tidak diperlukan CAB Forum maupun approval manusia — pipeline adalah otoritasnya.

## 2.1 Persyaratan Pipeline (Wajib Terpenuhi Sebelum Jalur Ini Dapat Digunakan)

| Gate | Konfigurasi yang Diperlukan | Status Wajib |
| --- | --- | --- |
| Unit & Integration Test | Coverage ≥ 80%, run di setiap PR dan merge ke main | GATE BLOCKER |
| SAST (Static Analysis Security Testing) | SonarQube / Semgrep / Checkov (IaC) — no new Critical/High | GATE BLOCKER |
| SCA (Software Composition Analysis) | Dependabot / Snyk — no Critical/High CVE pada dependensi | GATE BLOCKER |
| Peer Code Review | Branch protection: min 1 reviewer, author tidak boleh merge sendiri | GATE BLOCKER |
| Container Image Scan (jika pakai container) | Trivy / Grype — no Critical/High di image yang akan di-deploy | GATE BLOCKER |
| Rollback Capability | Automated rollback atau 1-click rollback tersedia dan teruji | GATE BLOCKER |
| Automated Deployment Log ke SIEM | Setiap pipeline run terlogi ke sistem terpusat secara otomatis | GATE BLOCKER |
| Freeze Period Check | Pipeline otomatis di-block jika deployment date masuk freeze period calendar | GATE BLOCKER |

## 2.2 Alur Prosedur Automated

| A.1 | Developer: Commit & Push ke Feature Branch | Developer menulis kode/IaC/config dan push ke feature branch. CI pipeline otomatis berjalan: build → unit test → SAST → SCA. | PIC Developer | Output Pipeline triggered |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A.2 | Peer Code Review (Pull Request) | Developer membuka PR ke main branch. Minimum 1 reviewer (bukan author) melakukan review kode. Reviewer tidak boleh approve jika ada gate yang gagal. | PIC Reviewer / Tech Lead | Output PR Approved |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A.3 | Merge ke Main — Pipeline Production Gate | Setelah PR di-merge, pipeline Production Gate berjalan: integration test → container scan → terraform plan review (jika IaC) → freeze period check. Semua gate HARUS hijau. | PIC Pipeline (Otomatis) | Output Gates All Green |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A.4 | Auto-Deploy ke PROD | Pipeline otomatis deploy ke Production. Deployment log tercatat di SIEM secara otomatis. Notifikasi dikirim ke channel monitoring. | PIC Pipeline (Otomatis) | Output Deployed + Logged |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A.5 | Automated Post-Deploy Verification | Pipeline menjalankan smoke test otomatis pasca-deployment. Jika smoke test gagal, rollback otomatis dipicu. Alert dikirim ke on-call team. | PIC Pipeline (Otomatis) | Output Verified / Rollback |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A.6 | Automated ELS Monitoring (3 hari kerja) | Monitoring tools mengirimkan alert otomatis ke on-call channel. Jika tidak ada insiden dalam 3 hari kerja, ticket auto-closed. | PIC IT Ops (on-call) | Output ELS Complete |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Catatan: Jika gate GAGAL di langkah manapun, pipeline berhenti dan developer menerima notifikasi. Tidak ada bypass manual yang diperkenankan tanpa mengubah jalur ke Hybrid atau CAB Forum.

# 3. Prosedur Jalur 🔀 HYBRID (CI/CD + Async Human Approval)

Jalur ini berlaku untuk perubahan Normal yang memerlukan pertimbangan manusia namun tidak memerlukan CAB Forum synchronous. Approval diberikan secara asynchronous via sistem ticketing/pipeline dashboard oleh CAB Manager.

## 3.1 Alur Prosedur Hybrid

| H.1 | Buat & Lengkapi RFC di Sistem Ticketing | Change Owner membuat RFC lengkap mencakup: deskripsi perubahan, risk assessment, deployment runbook, rollback plan, dan hasil test (SIT/UAT/VA). RFC diajukan setiap Senin pukul 15.00 WIB. | PIC Change Owner | Output RFC Submitted |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H.2 | Review Kelengkapan RFC oleh CAB Manager | CAB Manager mereview kelengkapan RFC dalam 1 hari kerja. RFC tidak lengkap dikembalikan dengan catatan. RFC lengkap dimasukkan ke antrian approval. | PIC CAB Manager | Output RFC Reviewed |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H.3 | Pipeline Verification Gates Berjalan | Pipeline menjalankan semua gate yang sama dengan jalur Automated DITAMBAH: SIT result validation, UAT sign-off attachment check, VA scan report check. Gate ini berlaku sebagai pre-condition approval. | PIC Pipeline (Otomatis) | Output Gates Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H.4 | Async Approval oleh CAB Manager | CAB Manager mereview hasil pipeline gates dan dokumen RFC, kemudian memberikan keputusan Go/No-Go via klik di sistem ticketing. SLA: dalam 1 hari kerja setelah RFC masuk antrian. Tidak perlu meeting. | PIC CAB Manager | Output Go / No-Go |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H.5 | Pipeline Trigger ke PROD (setelah approval) | Setelah approval diterima, pipeline otomatis unlock deployment gate ke PROD. IT Ops / DevOps mengeksekusi deployment (via pipeline, bukan manual). Deployment log otomatis tercatat. | PIC IT Ops / Pipeline | Output Deployed + Logged |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H.6 | Post-Deploy Verification | QA / IT Ops melakukan smoke test dan verifikasi fungsional. Hasil dicatat di RFC ticket. Jika gagal, rollback dieksekusi dan CAB Manager dinotifikasi. | PIC QA / IT Ops | Output Verified / Rollback |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| H.7 | ELS Monitoring (5 hari kerja) + PIR Ringkas | Enhanced monitoring selama 5 hari kerja dengan laporan harian. Setelah ELS, PIR ringkas dilaksanakan (cukup di RFC ticket, tidak harus meeting) dalam 5 hari kerja. | PIC Release Manager | Output PIR + Closure |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2 Ketentuan Async Approval

| Kondisi | Tindakan CAB Manager | Batas Waktu |
| --- | --- | --- |
| RFC lengkap + semua gates hijau | Klik APPROVE di sistem ticketing | Dalam 1 hari kerja sejak RFC masuk antrian |
| RFC kurang lengkap / gate ada yang merah | Klik REJECT dengan catatan alasan; RFC dikembalikan ke Change Owner | Dalam 1 hari kerja |
| RFC memerlukan klarifikasi | Tambahkan komentar di RFC ticket; Change Owner wajib merespons dalam 1 hari kerja | Clarification SLA: 1 hari kerja |
| CAB Manager tidak tersedia (sakit/cuti) | CAB Owner dapat memberikan approval sebagai backup. Wajib dicatat di RFC ticket. | Tidak boleh melebihi 2 hari kerja total |

# 4. Prosedur Jalur 👥 CAB FORUM (Major & Emergency)

## 4.1 Major Change — CAB Forum Synchronous

| C.1 | Ajukan RFC Lengkap (H-10 hari kerja) | Change Owner menyiapkan dan mengajukan RFC lengkap mencakup: risk assessment detail, architecture diagram (before/after), full test plan, deployment runbook, rollback plan yang TELAH diuji di staging, dan DR/contingency plan. | PIC Change Owner | Output RFC H-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C.2 | Pre-CAB Review oleh CAB Manager (H-7) | CAB Manager mereview kelengkapan RFC dan mendistribusikan ke semua CAB Members untuk pre-read. RFC yang tidak lengkap dikembalikan untuk diperbaiki sebelum H-7. | PIC CAB Manager | Output Pre-read distributed |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C.3 | CAB Forum Meeting (H-5 s/d H-3) | CAB Forum synchronous (fisik/virtual). Agenda: presentasi RFC (10 menit), Q&A dari CAB Members (15 menit), review Go/No-Go Checklist, keputusan formal. CAB Sponsor + Owner + Manager wajib hadir. | PIC CAB Sponsor + Owner + Manager | Output Go/No-Go Decision |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # | Kriteria Go/No-Go | Threshold | Verified By | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIT Pass Rate ≥ 95% | Laporan SIT terlampir di RFC | QA Lead | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| 2 | UAT / Stakeholder Sign-Off | Dokumen sign-off terlampir | CAB Manager | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| 3 | Tidak ada VA Critical/High yang belum dimitigasi | VA report terlampir, Head DevSecOps konfirmasi | DevSecOps | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| 4 | Rollback plan sudah diuji di staging / pre-prod | Rollback test evidence terlampir | IT Ops Lead | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| 5 | Deployment runbook final tersedia dan di-review IT Ops | Runbook terlampir dan di-review | IT Ops Lead | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| 6 | CMDB impact analysis selesai (untuk Infra/Network/Security) | CMDB changes planned dan documented | IT Ops | ☐ Ya / ☐ N/A |
| 7 | Tidak ada konflik Freeze Period / deployment lain | Jadwal dikonfirmasi | CAB Manager | ☐ Ya / ☐ Tidak |
| 8 | Performance test selesai (jika berlaku) | Kondisional: response time ≤ baseline + 10% | QA / IT Ops | ☐ Ya / ☐ N/A |
| Keputusan: ☐ GO ☐ NO-GO ☐ DEFER ¦ CAB Owner: ____________________ Tanggal: ___________ |  |  |  |  |

| C.4 | Deployment Window Execution (IT Ops) | IT Ops mengeksekusi deployment runbook step-by-step. Setiap langkah di-log dan di-timestamp. Deployment dilaksanakan dalam maintenance window yang telah ditetapkan. Developer TIDAK boleh mengeksekusi langkah ini. | PIC IT Ops | Output Deployment Log |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| C.5 | Post-Deploy Verification & ELS (10 hari kerja) | QA melakukan verifikasi pasca-deployment. Enhanced monitoring aktif 10 hari kerja. Daily report ke CAB Owner. PIR meeting lengkap dalam 7 hari kerja setelah ELS selesai. | PIC Release Manager + IT Ops + QA | Output PIR Report + CMDB Updated |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.2 Emergency Change — Fast Track

| Step | Aktivitas | Detail | PIC | Batas Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Identifikasi & Eskalasi Emergency | Inisiator mengidentifikasi kondisi emergency (P1/P2 aktif, CVE ≥ 9.0, instruksi OJK). Segera hubungi CAB Manager via telepon/chat. | Inisiator | Segera |
| E.2 | Emergency CAB Approval (verbal/async) | CAB Manager kontak CAB Owner + CAB Sponsor. Approval verbal via telepon diizinkan, WAJIB diikuti konfirmasi email/chat dalam 30 menit. | CAB Manager | Max 2 jam |
| E.3 | Emergency Deployment | IT Ops eksekusi deployment sesegera mungkin. Minimal: rollback plan siap, deployment log dicatat. Automated pipeline dapat digunakan jika sudah ready. | IT Ops | Segera setelah approval |
| E.4 | Verifikasi & Monitoring Intensif | QA verifikasi darurat. Monitoring real-time aktif. IT Ops on-call hingga sistem stabil. | QA + IT Ops | 30 menit post-deploy |
| E.5 | Dokumentasi RFC Formal | Change Owner melengkapi RFC formal di sistem ticketing. Semua field wajib diisi. | Change Owner | Max H+1 kerja |
| E.6 | Emergency PIR | PIR wajib dalam 5 hari kerja. Fokus: root cause, mengapa bisa emergency, preventive action agar tidak berulang. | Release Manager | Max H+5 kerja |

# 5. Prosedur Tambahan per Domain

## 5.1 Infrastructure Changes (IaC / Terraform / Ansible)

Semua perubahan infrastruktur Production WAJIB dilakukan melalui IaC (Infrastructure as Code). Manual change langsung ke server Production tanpa IaC dikategorikan sebagai Unauthorized Change.

| Step | Aktivitas | Detail | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Tulis IaC di feature branch | Gunakan Terraform/Ansible/Helm/CloudFormation. Ikuti naming convention dan module structure yang berlaku. | Infra Engineer |
| I.2 | terraform plan / ansible check | Jalankan plan/check untuk melihat perubahan yang akan terjadi. Output plan wajib disertakan sebagai artefak di PR. | Infra Engineer |
| I.3 | Peer Review IaC (Pull Request) | Tech Lead / Senior Infra Engineer (bukan author) mereview IaC changes dan terraform plan output. Wajib memeriksa: security group rules, IAM permissions, resource sizing, cost impact. | Tech Lead / IT Ops Lead |
| I.4 | Merge & Apply via Pipeline (Automated/Hybrid) | Setelah PR approved, pipeline menjalankan terraform apply atau ansible-playbook ke PROD. IT Ops memonitor eksekusi. Infra Engineer TIDAK apply sendiri ke PROD. | IT Ops / Pipeline |
| I.5 | Drift Detection Harian | Jalankan terraform plan atau AWS Config rule secara terjadwal. Alert jika ada perbedaan antara state dan kondisi aktual. Drift yang tidak diotorisasi wajib diinvestigasi. | IT Ops (otomatis) |
| I.6 | Update CMDB | Setiap perubahan infrastruktur Production wajib diupdate di CMDB dalam 1 hari kerja setelah deployment. | IT Ops |

## 5.2 Network Changes (Firewall, Router, Load Balancer, DNS)

Semua perubahan konfigurasi network Production wajib didokumentasikan di version control (GitOps). Config dump sebelum dan sesudah change wajib disimpan sebagai artefak.

| Step | Aktivitas | Detail | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| N.1 | Dokumentasikan perubahan di config repository | Perubahan firewall rules, routing, ACL harus ditulis dalam file konfigurasi terlebih dahulu di Git, bukan langsung di device. | Network Engineer |
| N.2 | Security Review (wajib untuk firewall changes) | Head DevSecOps mereview setiap perubahan firewall Production. Justifikasi bisnis tertulis wajib ada. Prinsip least access diterapkan. | Head DevSecOps |
| N.3 | Backup konfigurasi sebelum change | Lakukan config export / backup dari device sebelum apply perubahan. Simpan sebagai artefak berlabel timestamp. | Network Engineer |
| N.4 | Apply dalam Maintenance Window | Perubahan network kritikal (firewall, routing) wajib dilakukan dalam maintenance window yang telah dikomunikasikan. NOC harus standby. | Network Engineer + NOC |
| N.5 | Verifikasi konektivitas post-change | Jalankan connectivity test ke semua sistem kritikal setelah perubahan. Jika ada konektivitas yang terputus, rollback segera. | NOC / IT Ops |
| N.6 | Update network diagram & CMDB | Network diagram dan CMDB wajib diupdate dalam 1 hari kerja. Simpan config diff di repository. | Network Engineer |

## 5.3 Security Changes (IAM, Certificates, WAF, Encryption)

Perubahan security bersifat sensitif karena berdampak langsung pada security posture organisasi. Four-eyes principle (dua pasang mata) wajib diterapkan untuk semua perubahan security Production.

| Step | Aktivitas | Detail | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| S.1 | Ajukan IAM change request via ticketing | Setiap perubahan akses (tambah/ubah/hapus user, role, permission) wajib diajukan via tiket dengan justifikasi bisnis, bukan via chat atau email. | Requestor |
| S.2 | Dual Approval: Line Manager + Head DevSecOps | Perubahan akses Production wajib disetujui oleh Line Manager requestor DAN Head DevSecOps. Keduanya harus approve di sistem tiket. | Line Manager + Head DevSecOps |
| S.3 | Implementasi via IaC (preferred) atau manual dengan dokumentasi | Gunakan Terraform/Ansible untuk IAM changes jika memungkinkan. Jika manual, catat setiap langkah di tiket. SoD: yang mengajukan ≠ yang mengimplementasikan. | IT Ops / DevSecOps |
| S.4 | Post-Change Verification | Verifikasi bahwa akses yang diberikan sesuai persis dengan yang diajukan (tidak lebih, tidak kurang). Prinsip least privilege. | Head DevSecOps |
| S.5 | Access Review Berkala | Semua akses Production di-review setiap 90 hari. Akses yang tidak terpakai atau tidak terjustifikasi langsung dicabut. | Head DevSecOps |

## 5.4 Data Changes (DB Schema, ETL, Migration)

Perubahan data Production memiliki risiko khusus: beberapa operasi tidak dapat dibalikkan (DROP, DELETE massal). DBA wajib terlibat dalam setiap review perubahan database schema.

| Step | Aktivitas | Detail | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1 | Tulis migration script di version control | Gunakan migration tool (Flyway/Liquibase). Setiap migration harus memiliki UP script (apply) DAN DOWN script (rollback). Naming convention: V{version}__{description}.sql | Developer / DBA |
| D.2 | DBA Review (wajib untuk semua schema changes) | DBA Senior mereview migration script untuk: correctness, performance impact (index, locking), backward compatibility, dan risiko rollback. | DBA Senior |
| D.3 | Test di Staging dengan data copy PROD | Migration wajib ditest di staging environment yang menggunakan data copy dari PROD (bukan data dummy). Catat waktu eksekusi dan space yang digunakan. | DBA / QA |
| D.4 | Backup database PROD sebelum apply | Full backup database PROD wajib dibuat dan diverifikasi SEBELUM migration dijalankan. Backup harus accessible dalam 30 menit untuk restore jika diperlukan. | DBA / IT Ops |
| D.5 | Eksekusi migration via pipeline (bukan manual SQL client) | Migration dijalankan melalui Flyway/Liquibase pipeline, bukan via SQL client langsung. Ini memastikan logging dan traceability. | Pipeline / DBA |
| D.6 | Verifikasi data integrity post-migration | Jalankan data integrity check: row count, sample data verification, constraint validation. Jika gagal, rollback segera dengan DOWN script. | DBA / QA |

# 6. Prosedur Rollback (Semua Jalur dan Domain)

Rollback harus dapat dieksekusi untuk semua jalur dan domain. Ketentuan umum rollback berlaku sama, dengan catatan spesifik per domain:

| Domain | Mekanisme Rollback | Batas Waktu Keputusan | Catatan Khusus |
| --- | --- | --- | --- |
| Application | Revert deployment via pipeline (redeploy versi sebelumnya) | 60 menit post-deploy | Untuk Automated: pipeline auto-rollback jika smoke test gagal |
| Infrastructure | terraform destroy / terraform apply versi sebelumnya / VM snapshot restore | 60 menit post-apply | Snapshot WAJIB dibuat sebelum setiap infrastruktur change. Estimasi waktu rollback harus ada di runbook. |
| Network | Apply backup config yang disimpan sebelum change (config replace) | 30 menit post-change (konektivitas kritis) | NOC wajib standby. Spare device ready untuk perangkat kritikal. |
| Security (IAM) | Revoke akses yang baru diberikan / restore policy sebelumnya | Segera (< 15 menit untuk akses kritikal) | Untuk privilege access: revoke segera jika ada indikasi penyalahgunaan, tanpa menunggu CAB approval. |
| Data (Schema) | Jalankan DOWN migration script (Flyway/Liquibase rollback) | 60 menit post-migration | DROP/DELETE operations: rollback mungkin memerlukan database restore dari backup. Pastikan backup tersedia dan teruji. |

### Rollback Decision Matrix — Berlaku untuk Semua Domain

| Trigger Rollback | Kondisi | Decision Authority | Batas Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| Otomatis (Automated pipeline) | Smoke test gagal pasca-deploy otomatis | Pipeline (tidak butuh manusia) | Segera (<5 menit) |
| Manual — Low Severity | Defect non-kritis ditemukan dalam 30 menit pertama | IT Ops / Release Manager | Keputusan dalam 60 menit |
| Manual — High Severity | Insiden P1/P2 atau konektivitas terputus pasca-change | Release Manager + CAB Manager (wajib notifikasi CAB Owner) | Rollback segera, keputusan dalam 30 menit |
| Eskalasi | Rollback juga gagal / situasi tidak terduga | CAB Owner + CAB Sponsor wajib dilibatkan | Segera. Aktifkan DR plan jika diperlukan. |

# 7. Release Closure dan Post-Implementation Review

| Jalur | PIR Format | Batas Waktu | Output Wajib |
| --- | --- | --- | --- |
| 🤖 Automated | Auto-close ticket jika tidak ada insiden setelah 3 hari ELS | Otomatis | Pipeline log (auto-generated) + ELS alert log |
| 🔀 Hybrid | PIR ringkas di RFC ticket: summary + lessons learned (tidak harus meeting) | H+5 kerja setelah ELS | RFC ticket updated + lessons learned notes |
| 👥 CAB Forum (Major) | PIR meeting formal dengan semua stakeholder | H+7 kerja setelah ELS | PIR Report formal + CMDB update + Lessons Learned Register + CAB Closure Minutes |
| Emergency | PIR meeting darurat, fokus root cause dan prevention | H+5 kerja setelah deploy | Emergency PIR Report + action items preventif + RFC formal completed |

### Agenda PIR (untuk Jalur CAB Forum dan Emergency)

| # | Agenda | Output | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review deployment: sesuai runbook? Ada deviasi? | Deployment Summary | Release Manager |
| 2 | Analisis insiden / anomali selama ELS | Incident Analysis | IT Ops |
| 3 | Efektivitas rollback plan (jika digunakan) | Rollback Assessment | IT Ops Lead |
| 4 | Lessons learned & action items perbaikan proses | Lessons Learned Register updated | Semua peserta |
| 5 | Update dokumentasi teknis, runbook, CMDB | Updated docs + CMDB | Tech Lead / IT Ops |

# 8. Template dan Dokumen Referensi

| Kode Template | Nama Dokumen | Domain | Jalur |
| --- | --- | --- | --- |
| ELI-TMPL-ITS-001 | Template RFC (Change Request Form) | Semua | Semua |
| ELI-TMPL-ITS-002 | Deployment Runbook Template | Semua | Hybrid + CAB |
| ELI-TMPL-ITS-003 | Rollback Plan Template | Semua | Semua |
| ELI-TMPL-ITS-004 | Go/No-Go Checklist CAB Forum | Semua | CAB Forum |
| ELI-TMPL-ITS-005 | CAB Meeting Minutes | Semua | CAB Forum |
| ELI-TMPL-ITS-006 | Deployment Execution Log | Semua | Semua |
| ELI-TMPL-ITS-007 | ELS Monitoring Report | Semua | Hybrid + CAB |
| ELI-TMPL-ITS-008 | PIR Report | Semua | CAB Forum + Emergency |
| ELI-TMPL-ITS-009 | Emergency Change Authorization Form | Semua | Emergency |
| ELI-TMPL-ITS-010 | IaC Change Review Checklist (Infra/Network) | Infra, Network | Automated, Hybrid |
| ELI-TMPL-ITS-011 | Database Migration Review Checklist | Data | Semua |

# 9. Persetujuan Dokumen

| Disiapkan Oleh | Direview Oleh | Disetujui Oleh |
| --- | --- | --- |
| IT Security & Compliance | Head of IT Ops & Infra | Head of IT / CTO |