PT EQUITY LIFE INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR — TEKNOLOGI INFORMASI

SOP RELEASE & CHANGE MANAGEMENT TEKNOLOGI INFORMASI

Model Hybrid: CI/CD Automated  |  CI/CD + Async Approval  |  CAB Forum

Covers: Application  |  Infrastructure  |  Network  |  Security  |  Data

ELI-SOP-ITS-003  |  Versi 3.0  |  10 Maret 2026

| Nomor Dokumen | ELI-SOP-ITS-003 |
| --- | --- |
| Judul | SOP Release & Change Management Teknologi Informasi |
| Versi | 3.0 |
| Tanggal Berlaku | 10 Maret 2026 |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |
| Dokumen Induk | ELI-POL-ITS-003 v3.0 Kebijakan Release & Change Management TI |
| Ruang Lingkup | Application ¦ Infrastructure (IaC) ¦ Network ¦ Security ¦ Data |

| Versi | Tanggal | Penulis | Deskripsi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Dokumen awal | OBSOLETE |
| 2.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Revisi mayor: integrasi CI/CD pipeline procedures, perluasan ke Infra/Network/Security/Data domain, GitOps workflow, drift management | OBSOLETE |
| 3.0 | 10 Mar 2026 | IT Security & Compliance | Revisi v3: penambahan prosedur Test Data Masking (A.8.33), Artifact Integrity Check (A.8.25/A.8.28), Vendor Security Acceptance (A.8.30); koreksi SIT pass rate 100% Critical/High; rollback plan mandatory; ELS/Hypercare minimum 3-5 hari kerja; Capacity Impact Assessment di RFC; PIR wajib semua Major Change; tema visual Equity Life Indonesia Green. | FINAL |

# 1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Ikhtisar

## 1.1 Tujuan

SOP ini menjelaskan prosedur operasional terperinci untuk mengelola perubahan IT di PT Equity Life Indonesia menggunakan model tata kelola tiga jalur: CI/CD Automated, Hybrid (CI/CD + async human approval), dan CAB Forum. SOP ini berlaku untuk semua domain perubahan: Application, Infrastructure, Network, Security, dan Data.

## 1.2 Panduan Membaca SOP Ini

| Ikon/Jalur | Nama Jalur | Kapan Digunakan |
| --- | --- | --- |
| AUTOMATED | CI/CD Pipeline Automated | Perubahan Standard: pipeline lulus semua gate + artifact integrity check -> otomatis deploy ke PROD |
| HYBRID | CI/CD + Async Human Approval | Perubahan Normal: pipeline eksekusi, manusia approve via tool sebelum trigger PROD |
| CAB FORUM | Human CAB Governance (synchronous) | Perubahan Major/Emergency: CAB Forum synchronous wajib sebelum pipeline boleh jalan ke PROD |

## 1.3 Ikhtisar Alur per Jalur

| Tahap | AUTOMATED | HYBRID | CAB FORUM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Planning | Buat RFC di ticketing, klasifikasi Standard, pipeline auto-start saat merge ke main | Buat RFC, klasifikasi Normal, ajukan ke CAB Manager (H-5) | Buat RFC lengkap dengan Capacity Impact Assessment, klasifikasi Major, ajukan H-10 hari kerja |
| 2. Verification | Pipeline gates otomatis (test, scan, peer review, artifact integrity) | Pipeline gates + async approval CAB Manager via tool | CAB Forum Go/No-Go synchronous + full checklist termasuk capacity assessment |
| 3. Deployment | Pipeline auto-deploy ke PROD setelah semua gate hijau | Pipeline deploy setelah approval diterima | IT Ops eksekusi runbook manual/semi-otomatis sesuai CAB minutes |
| 4. ELS / Hypercare | Automated monitoring + alert, 3 hari kerja | Enhanced monitoring + daily report, 5 hari kerja | Intensive monitoring + daily report + eskalasi, minimum 3-5 hari kerja (WAJIB sebelum BAU Handover) |
| 5. Closure & PIR | Auto-close ticket jika tidak ada insiden | PIR ringkas (via RFC ticket), CAB Manager close ticket | PIR meeting lengkap, lessons learned, CMDB update. Wajib untuk SEMUA Major Change. |

# 2. Prosedur Jalur AUTOMATED (CI/CD Pipeline)

Jalur ini berlaku untuk perubahan Standard yang pipeline-nya telah memenuhi semua prasyarat keamanan (lihat ELI-POL-ITS-003 v3.0 Bab 4.3). Tidak diperlukan CAB Forum maupun approval manusia — pipeline adalah otoritasnya.

## 2.1 Persyaratan Pipeline (Wajib Terpenuhi Sebelum Jalur Ini Dapat Digunakan)

| Gate | Konfigurasi yang Diperlukan | Status |
| --- | --- | --- |
| Unit & Integration Test | Coverage >= 80%, run di setiap PR dan merge ke main | GATE BLOCKER |
| SAST (Static Analysis Security Testing) | SonarQube / Semgrep / Checkov (IaC) — no new Critical/High | GATE BLOCKER |
| SCA (Software Composition Analysis) | Dependabot / Snyk — no Critical/High CVE pada dependensi | GATE BLOCKER |
| Peer Code Review | Branch protection: min 1 reviewer, author tidak boleh merge sendiri | GATE BLOCKER |
| Container Image Scan (jika pakai container) | Trivy / Grype — no Critical/High di image yang akan di-deploy | GATE BLOCKER |
| Artifact Integrity Check (SHA-256) | Setiap artifact yang dipromosikan ke PROD WAJIB diverifikasi checksum/hash SHA-256 secara otomatis dalam pipeline. Artifact gagal verifikasi = deployment dibatalkan. | GATE BLOCKER |
| Rollback Capability | Automated rollback atau 1-click rollback tersedia dan teruji (<= 10 menit) | GATE BLOCKER |
| Automated Deployment Log ke SIEM | Setiap pipeline run terlogi ke sistem terpusat secara otomatis | GATE BLOCKER |
| Freeze Period Check | Pipeline otomatis di-block jika deployment date masuk freeze period calendar | GATE BLOCKER |

## 2.2 Alur Prosedur Automated

| Step | Aktivitas | Deskripsi | PIC | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Developer: Commit & Push ke Feature Branch | Developer menulis kode/IaC/config dan push ke feature branch. CI pipeline otomatis berjalan: build -> unit test -> SAST -> SCA -> artifact checksum generation. | Developer | Pipeline triggered |
| A.2 | Peer Code Review (Pull Request) | Developer membuka PR ke main branch. Minimum 1 reviewer (bukan author) melakukan review kode. Reviewer tidak boleh approve jika ada gate yang gagal. | Reviewer / Tech Lead | PR Approved |
| A.3 | Merge ke Main — Pipeline Production Gate | Setelah PR di-merge, pipeline Production Gate berjalan: integration test -> container scan -> artifact integrity check (SHA-256 verification) -> terraform plan review (jika IaC) -> freeze period check. Semua gate HARUS hijau. | Pipeline (Otomatis) | Gates All Green |
| A.4 | Auto-Deploy ke PROD | Pipeline otomatis deploy ke Production. Deployment log tercatat di SIEM secara otomatis. Notifikasi dikirim ke channel monitoring. | Pipeline (Otomatis) | Deployed + Logged |
| A.5 | Automated Post-Deploy Verification | Pipeline menjalankan smoke test otomatis pasca-deployment. Jika smoke test gagal, rollback otomatis dipicu. Alert dikirim ke on-call team. | Pipeline (Otomatis) | Verified / Rollback |
| A.6 | Automated ELS Monitoring (3 hari kerja) | Monitoring tools mengirimkan alert otomatis ke on-call channel. Jika tidak ada insiden dalam 3 hari kerja, ticket auto-closed. | IT Ops (on-call) | ELS Complete |

CATATAN: Jika gate GAGAL di langkah manapun, pipeline berhenti dan developer menerima notifikasi. Tidak ada bypass manual yang diperkenankan tanpa mengubah jalur ke Hybrid atau CAB Forum.

# 3. Prosedur Jalur HYBRID (CI/CD + Async Human Approval)

Jalur ini berlaku untuk perubahan Normal yang memerlukan pertimbangan manusia namun tidak memerlukan CAB Forum synchronous. Approval diberikan secara asynchronous via sistem ticketing/pipeline dashboard oleh CAB Manager.

## 3.1 Alur Prosedur Hybrid

| Step | Aktivitas | Deskripsi | PIC | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H.1 | Buat & Lengkapi RFC di Sistem Ticketing | Change Owner membuat RFC lengkap mencakup: deskripsi perubahan, risk assessment, deployment runbook, rollback plan, dan hasil test (SIT/UAT/VA). RFC diajukan setiap Senin pukul 15.00 WIB. | Change Owner | RFC Submitted |
| H.2 | Review Kelengkapan RFC oleh CAB Manager | CAB Manager mereview kelengkapan RFC dalam 1 hari kerja. RFC tidak lengkap dikembalikan dengan catatan. RFC lengkap dimasukkan ke antrian approval. | CAB Manager | RFC Reviewed |
| H.3 | Pipeline Verification Gates Berjalan | Pipeline menjalankan semua gate yang sama dengan jalur Automated DITAMBAH: artifact integrity check (SHA-256), SIT result validation (100% Critical/High passed), UAT sign-off attachment check, VA scan report check. | Pipeline (Otomatis) | Gates Result |
| H.4 | Async Approval oleh CAB Manager | CAB Manager mereview hasil pipeline gates dan dokumen RFC, kemudian memberikan keputusan Go/No-Go via klik di sistem ticketing. SLA: dalam 1 hari kerja setelah RFC masuk antrian. | CAB Manager | Go / No-Go |
| H.5 | Pipeline Trigger ke PROD (setelah approval) | Setelah approval diterima, pipeline otomatis unlock deployment gate ke PROD. IT Ops/DevOps mengeksekusi deployment via pipeline (bukan manual). Deployment log otomatis tercatat. | IT Ops / Pipeline | Deployed + Logged |
| H.6 | Post-Deploy Verification | QA / IT Ops melakukan smoke test dan verifikasi fungsional. Hasil dicatat di RFC ticket. Jika gagal, rollback dieksekusi dan CAB Manager dinotifikasi. | QA / IT Ops | Verified / Rollback |
| H.7 | ELS Monitoring (5 hari kerja) + PIR Ringkas | Enhanced monitoring selama 5 hari kerja dengan laporan harian. Setelah ELS, PIR ringkas dilaksanakan (cukup di RFC ticket) dalam 5 hari kerja setelah deployment. | Release Manager | PIR + Closure |

# 4. Prosedur Jalur CAB FORUM (Major & Emergency Change)

## 4.1 Prosedur Major Change (CAB Forum Wajib)

| Step | Aktivitas | Deskripsi | PIC | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Buat RFC Lengkap & Capacity Impact Assessment | Change Owner membuat RFC lengkap yang WAJIB mencakup: (a) deskripsi perubahan, (b) risk assessment, (c) deployment runbook step-by-step, (d) rollback plan WAJIB yang telah diuji, (e) hasil SIT (100% Critical/High passed), UAT sign-off, VA/pentest report, (f) Capacity Impact Assessment — analisis dampak CPU, Memory, Storage yang disetujui IT Infrastructure. RFC diajukan minimum H-10 hari kerja. | Change Owner | RFC Submitted |
| C.2 | Review RFC oleh CAB Manager | CAB Manager mereview kelengkapan dan kualitas RFC dalam 2 hari kerja. RFC yang tidak memenuhi standar (termasuk tidak ada Capacity Impact Assessment atau rollback plan belum diuji) dikembalikan. | CAB Manager | RFC Reviewed |
| C.3 | Pipeline Pre-Validation (semua gate harus hijau) | Pipeline menjalankan semua gate: unit test, SAST, SCA, container scan, ARTIFACT INTEGRITY CHECK (SHA-256 wajib), SIT result validation (100% Critical/High), VA scan clean, rollback capability tested. | Pipeline (Otomatis) | Gates All Green |
| C.4 | CAB Forum Meeting (H-3 dari jadwal deployment) | CAB Forum dilaksanakan dengan agenda: (1) Presentasi RFC oleh Change Owner, (2) Review hasil pipeline gates & checklist, (3) Review rollback plan, (4) Review Capacity Impact Assessment, (5) Deliberasi risiko, (6) Keputusan Go/No-Go. Wajib dihadiri: CAB Sponsor, CAB Owner, CAB Manager, Change Owner, IT Ops Lead. | CAB Owner / Sponsor | CAB Minutes |
| C.5 | Persiapan Deployment: Vendor Check (jika berlaku) | Jika perubahan dikembangkan oleh vendor/pihak ketiga, vendor WAJIB menyerahkan: (a) bukti kepatuhan Secure SDLC ELI, (b) laporan vulnerability scanning clean, (c) artifact dengan checksum yang terverifikasi. Deployment tidak boleh dilanjutkan jika dokumen vendor belum lengkap. | CAB Manager / Release Manager | Vendor Docs OK |
| C.6 | Deployment oleh IT Ops sesuai Runbook | IT Ops mengeksekusi deployment sesuai runbook yang telah di-approve. Artifact integrity diverifikasi ulang sebelum deploy ke PROD. Setiap langkah dicatat di deployment log. | IT Ops | Deployed + Logged |
| C.7 | Post-Deploy Verification | IT Ops dan QA melakukan verifikasi komprehensif sesuai test checklist di RFC. Jika ada kegagalan, rollback plan WAJIB dieksekusi segera (tidak boleh ditunda). | IT Ops / QA | Verified / Rollback |
| C.8 | ELS / Hypercare (minimum 3-5 hari kerja) | WAJIB: Tim pengembang/implementor stand-by selama minimum 3-5 hari kerja. Intensive monitoring dengan laporan harian. Serah terima ke IT Operations (BAU Handover) hanya dapat dilakukan setelah Release Manager menyatakan ELS selesai dan semua kriteria stabilitas terpenuhi. | Release Manager / IT Ops | ELS Complete |
| C.9 | PIR Meeting Lengkap (wajib semua Major Change) | PIR meeting wajib dilaksanakan untuk SEMUA Major Change dalam maksimum 10 hari kerja setelah deployment. Agenda: (1) Review hasil deployment vs rencana, (2) Analisis insiden/anomali selama ELS, (3) Lessons learned, (4) Update CMDB. Output: Laporan PIR terdokumentasi. | Release Manager | PIR Report + Closure |

## 4.2 Prosedur Emergency Change

Emergency Change hanya boleh dilaksanakan apabila memenuhi: gangguan layanan kritis (P1/P2) berdampak luas, CVE kritis (CVSS >= 9.0), atau instruksi regulator mendesak.

| Step | Aktivitas | Deskripsi | PIC | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Deteksi & Eskalasi Emergency | On-call IT Ops atau tim monitoring mendeteksi insiden dan mengklasifikasikan sebagai Emergency Change. Eskalasi segera ke CAB Manager, CAB Owner, dan CAB Sponsor. | IT Ops / On-call | Eskalasi Terkirim |
| E.2 | Verbal Approval (max 2 jam) | CAB Sponsor, CAB Owner, dan CAB Manager memberikan verbal approval (telepon/chat). Ketiganya WAJIB memberikan approval. Dokumentasi verbal approval dicatat timestamp. | CAB Sponsor / Owner / Manager | Verbal Approved |
| E.3 | Deployment Emergency | IT Ops mengeksekusi deployment emergency sesegera mungkin. Jika memungkinkan, artifact integrity check tetap dilakukan. Semua langkah wajib di-log real-time. | IT Ops | Deployed + Logged |
| E.4 | Dokumentasi Lengkap (H+1 kerja) | Seluruh dokumentasi formal (RFC, deployment log, hasil verifikasi) wajib diselesaikan maksimum 1 hari kerja setelah deployment. | Change Owner / IT Ops | RFC Completed |
| E.5 | PIR Emergency Change (5 hari kerja) | PIR Emergency Change dilaksanakan dalam 5 hari kerja setelah deployment. PIR membahas root cause, timeline tindakan, dan langkah pencegahan. | Release Manager | PIR Report |

Jumlah Emergency Change tidak boleh melebihi 10% dari total change dalam satu kuartal. Apabila melebihi threshold, CAB Owner wajib melaporkan kepada Head of IT.

# 5. Prosedur Keamanan Tambahan (Revisi Auditor ISO 27001)

## 5.1 Prosedur Perlindungan Data Uji (ISO A.8.33)

Prosedur ini berlaku untuk SEMUA jalur di mana pengujian (SIT/UAT) menggunakan data dari lingkungan Production:

| Step | Aktivitas | Deskripsi | PIC | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD.1 | Identifikasi Kebutuhan Data Uji | QA Lead mengidentifikasi apakah data produksi diperlukan untuk SIT/UAT. Jika data sintetis mencukupi, gunakan data sintetis dan lanjut ke pengujian normal. | QA Lead | Kebutuhan Data |
| TD.2 | Permintaan Persetujuan DPO/CISO | Jika data produksi diperlukan, QA Lead mengajukan permintaan tertulis ke DPO/CISO dengan justifikasi bisnis yang jelas. Penggunaan data produksi tanpa persetujuan DPO/CISO adalah PELANGGARAN. | QA Lead | Pengajuan ke DPO/CISO |
| TD.3 | Proses Anonimisasi / Masking | DPO/CISO (atau pihak yang ditunjuk) melakukan anonimisasi atau masking pada data produksi sebelum diserahkan ke tim QA. Data hasil masking harus diverifikasi: tidak mengandung PII yang identifiable, data keuangan yang nyata, atau data sensitif lainnya. | DPO/CISO | Data Masked |
| TD.4 | Penggunaan Data Masked di Lingkungan Non-PROD | Data yang telah di-masked dapat digunakan di lingkungan SIT/UAT. Data masked DILARANG disimpan di luar lingkungan pengujian yang telah disetujui. Setelah pengujian selesai, data masked wajib dihapus. | QA Team | Testing Complete |
| TD.5 | Pelaporan ke DPO/CISO | QA Lead melaporkan penggunaan data masked kepada DPO/CISO setelah pengujian selesai, mencakup: volume data, tanggal penggunaan, dan konfirmasi penghapusan. | QA Lead | Report Completed |

## 5.2 Prosedur Verifikasi Integritas Artifact (ISO A.8.25 & A.8.28)

Prosedur ini wajib dilaksanakan untuk SEMUA jalur sebelum artifact dipromosikan ke Production:

| Step | Aktivitas | Deskripsi | PIC | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI.1 | Generate Checksum Artifact | Pipeline secara otomatis menghasilkan checksum SHA-256 dari setiap release artifact (binary, container image, IaC bundle, config package) pada tahap build. Checksum disimpan sebagai signed artifact metadata. | Pipeline (Otomatis) | Checksum Generated |
| AI.2 | Simpan Checksum di Artifact Registry | Checksum SHA-256 disimpan bersama artifact di artifact registry (Nexus, JFrog, ECR, dll.) dengan signature digital dari pipeline. Checksum tidak boleh dimodifikasi secara manual. | Pipeline (Otomatis) | Checksum Stored |
| AI.3 | Verifikasi Checksum Pre-Deployment | Sebelum deployment ke Production, pipeline WAJIB memverifikasi bahwa checksum artifact yang akan di-deploy identik dengan checksum yang tersimpan di artifact registry. Jika tidak cocok, deployment DIBATALKAN otomatis dan alert dikirim ke DevSecOps. | Pipeline (Otomatis) | Integrity Verified |
| AI.4 | Log Verifikasi Integritas | Hasil verifikasi integritas (passed/failed, timestamp, artifact ID, checksum value) wajib dicatat dalam deployment log dan SIEM. | Pipeline (Otomatis) | Logged in SIEM |

## 5.3 Prosedur Penerimaan Perubahan dari Vendor Pihak Ketiga (ISO A.8.30)

Prosedur ini berlaku untuk SEMUA perubahan yang dikembangkan atau diserahkan oleh vendor/pihak ketiga:

| Step | Aktivitas | Deskripsi | PIC | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Permintaan Bukti Kepatuhan Vendor | Release Manager meminta kepada vendor dokumen berikut sebelum acceptance testing: (a) laporan vulnerability scanning clean (no Critical/High), (b) bukti kepatuhan Secure SDLC ELI, (c) artifact dengan checksum SHA-256. | Release Manager | Dokumen Vendor |
| V.2 | Review Dokumen Vendor oleh DevSecOps | Head DevSecOps mereview kelengkapan dan kualitas dokumen keamanan vendor. Jika dokumen tidak memenuhi standar ELI, vendor diminta untuk melakukan remediation sebelum acceptance testing dilanjutkan. | Head DevSecOps | Security Review |
| V.3 | Vendor Vulnerability Scanning Independen | DevSecOps melakukan vulnerability scanning independen terhadap artifact vendor menggunakan tool ELI (Trivy/Grype/Snyk). Jika ditemukan temuan Critical/High yang tidak dilaporkan vendor, proses acceptance DITOLAK dan vendor dinotifikasi. | DevSecOps | Scan Report |
| V.4 | Verifikasi Artifact Integrity Vendor | Checksum SHA-256 artifact vendor diverifikasi. Jika tidak ada checksum yang disediakan vendor, DevSecOps menghasilkan checksum dan mendokumentasikannya sebagai baseline. | DevSecOps | Integrity Confirmed |
| V.5 | CAB Approval untuk Perubahan Vendor | Perubahan dari vendor tetap mengikuti jalur approval yang sesuai (Hybrid atau CAB Forum) berdasarkan klasifikasi risiko. Bukti kepatuhan vendor dilampirkan dalam RFC. | CAB Manager | CAB Approved |

## 5.4 Template RFC — Capacity Impact Assessment

Setiap RFC untuk perubahan Normal dan Major WAJIB menyertakan bagian Capacity Impact Assessment:

| Komponen | Baseline Saat Ini | Estimasi Setelah Perubahan |
| --- | --- | --- |
| CPU Utilization | ___% average / ___% peak | ___% average / ___% peak |
| Memory Usage | ___ GB / ___ GB total | ___ GB / ___ GB total |
| Storage / Disk | ___ GB used / ___ GB total | ___ GB used / ___ GB total |
| Network Bandwidth | ___ Mbps average / ___ Mbps peak | ___ Mbps average / ___ Mbps peak |
| Database Connection Pool | ___ connections / max ___ | ___ connections / max ___ |

Kolom 'Estimasi Setelah Perubahan' wajib diisi dan disetujui oleh IT Infrastructure sebelum RFC diajukan ke CAB Forum. Jika estimasi melebihi threshold (CPU > 80%, Memory > 85%, Storage > 90%), tim Infrastructure wajib menyiapkan rencana penambahan kapasitas.

# 6. Peran dan Tanggung Jawab

| Peran | Tanggung Jawab Utama | Dijabat Oleh |
| --- | --- | --- |
| CAB Sponsor | Approval final Major/Emergency. Keselarasan strategi bisnis & regulasi. | Head of IT / CTO |
| CAB Owner | Memimpin CAB Forum. Menyetujui/menolak change request. Memantau KPI. | Head of IT Ops & Infra |
| CAB Manager | Administrasi CAB. Approver async Hybrid. Konfigurasi pipeline gates. | Head of IT DevSecOps |
| Platform / DevOps Engineer | Membangun CI/CD pipeline, gates, IaC framework, artifact integrity verification. | Platform/DevOps Team |
| IT Ops / Infrastructure Engineer | Satu-satunya fungsi yang apply IaC & config ke PROD. Melaksanakan rollback. Memimpin ELS/Hypercare. | IT Ops Team |
| Release Manager | Koordinasi end-to-end release. Memastikan deployment runbook, rollback plan, dan capacity assessment tersedia. Memimpin ELS dan PIR. | Release Management |
| Network Engineer | Menyiapkan & mengeksekusi network changes. Dokumentasi config di version control. | Network Team |
| DBA | Review & approve database schema changes. Backup tersedia sebelum migration. | DBA / Data Team |
| Developer / Engineer | Menulis kode/IaC/config. Menyiapkan RFC, test plan, rollback plan, capacity assessment. TIDAK berwenang apply ke PROD. | Dev / Infra Team |
| DPO/CISO | Approve penggunaan data produksi di non-PROD. Memastikan kepatuhan ISO A.8.33. | DPO / CISO |
| QA Lead | Memimpin SIT/UAT. Memastikan pass rate 100% Critical/High sebelum Go/No-Go. Koordinasi test data masking. | QA Team |

# 7. Ketentuan Pelanggaran

| Level | Jenis Pelanggaran | Konsekuensi |
| --- | --- | --- |
| KRITIS | Deployment ke Production tanpa otorisasi sama sekali; Menggunakan data produksi di non-PROD tanpa persetujuan DPO/CISO; Deploy artifact tanpa verifikasi integritas (checksum) | Suspend akses Production segera; Investigasi forensik; Sanksi disiplin sesuai HR Policy |
| TINGGI | RFC tanpa rollback plan atau rollback plan belum diuji; Bypass pipeline gate tanpa dokumentasi; Vendor digunakan tanpa security acceptance | Revoke temporary access; Wajib remediation dalam 24 jam; Laporan ke Head of IT |
| SEDANG | Deployment tidak sesuai change window yang disetujui; PIR tidak dilaksanakan sesuai SLA; ELS/Hypercare tidak dijalani minimum durasi | Penerbitan corrective action; Monitoring intensif 30 hari; Diskusi dengan Line Manager |
| RENDAH | Dokumentasi tidak lengkap dalam SLA; Capacity Impact Assessment tidak disertakan di RFC; CMDB tidak diupdate setelah perubahan infrastruktur | Catatan di review cycle; Pembinaan prosedur; Pemenuhan dokumentasi dalam 3 hari |

# 8. Metrik Kinerja

| KPI | Definisi | Target | Review | Berlaku Untuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deployment Success Rate | % deployment PROD tanpa rollback (semua jalur) | >= 95% | Bulanan | Semua domain |
| SIT Pass Rate Critical/High | % test case Critical/High yang passed sebelum Go/No-Go | 100% | Per release | Semua domain |
| Change Failure Rate | % change yang menyebabkan insiden dalam 72 jam | <= 5% | Bulanan | Semua domain |
| Unauthorized Change Rate | Jumlah deployment PROD tanpa otorisasi | 0 | Bulanan | Semua domain |
| Artifact Integrity Gate Pass Rate | % artifact yang lolos verifikasi SHA-256 tanpa manual override | >= 100% | Bulanan | Semua domain |
| Test Data Masking Compliance | % SIT/UAT yang menggunakan data masked (jika data produksi diperlukan) | 100% | Per release | Semua domain |
| Vendor Security Acceptance Rate | % perubahan vendor yang menyerahkan dokumen security evidence lengkap sebelum CAB | 100% | Bulanan | Semua domain |
| ELS Completion Rate | % Major Change yang menyelesaikan ELS minimum 3-5 hari kerja sebelum BAU Handover | 100% | Bulanan | Semua domain |
| PIR Completion Rate (ALL Major) | % Major Change yang PIR-nya selesai dalam SLA (termasuk non-Emergency) | >= 100% | Bulanan | Semua domain |
| Rollback Plan Completeness | % RFC Normal/Major yang memiliki rollback plan WAJIB dan telah diuji | 100% | Per release | Semua domain |
| Capacity Assessment Completeness | % RFC Normal/Major yang menyertakan Capacity Impact Assessment lengkap | 100% | Per release | Semua domain |

# 9. Referensi Dokumen

| Dokumen | Keterangan |
| --- | --- |
| ELI-POL-ITS-003 v3.0 | Kebijakan Release & Change Management TI — Dokumen induk kebijakan ini |
| ELI-POL-ISMS-001 | Kebijakan Retensi Dokumen — Log retention minimum 3 tahun |
| ISO/IEC 27001:2022 | A.8.32 (Change Management), A.8.33 (Test Data), A.8.25/A.8.28 (Secure Dev), A.8.30 (Vendor), A.5.3 (SoD), A.8.15 (Logging) |
| POJK No.11/POJK.03/2022 | Manajemen risiko TI dan pengelolaan perubahan untuk lembaga keuangan |
| NIST SP 800-128 | Configuration Management for Information Systems Security |
| ITIL 4 Change Enablement | Best practice Change Management framework |

# 10. Persetujuan

| Disiapkan Oleh _________________________ Head of IT Operations & Infrastructure | Disetujui Oleh _________________________ Head of IT / CTO |
| --- | --- |