| No. Dokumen | ELI-ISMS-DOC-005 | Versi | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Judul | ISMS Objectives & Plan to Achieve 2026 | Tanggal | Maret 2026 |
| Clause | ISO 27001:2022 Clause 6.2 | PIC | MR, DC |

# Sasaran ISMS dan Rencana Pencapaian

Sesuai Clause 6.2 ISO 27001:2022, sasaran keamanan informasi harus mencakup: apa yang akan dicapai, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan selesai, sumber daya yang diperlukan, dan bagaimana hasilnya dievaluasi.

| No | Sasaran Keamanan Informasi | KPI / Target Ukur | PIC | Timeline | Resources | Metode Evaluasi | Status | Evidence | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menurunkan jumlah insiden keamanan informasi sebesar 20% dari tahun sebelumnya | Jumlah insiden < 80% dari 2025 | IT Security & Governance | Jan-Des 2026 | Budget IT Security, tools monitoring | Review bulanan oleh IT Security | Completed/On Track/Delayed | Dashboard insiden bulanan | Terkait Risk Register R-2026-001 |
| 2 | Mencapai 100% karyawan lulus security awareness training | 100% completion rate | HC, IT Security | Q1-Q2 2026 | Platform e-learning, trainer | Review per kuartal | [Status] | LMS report, presensi | Clause 7.2, A 6.3 |
| 3 | Memastikan RTO < 4 jam untuk sistem kritikal | RTO achieved < 4 jam saat DR test | IT Infrastructure | Q2 2026 | DR site, bandwidth, testing team | DR test minimal 1x per tahun | [Status] | DR test report | A 5.29, A 5.30 |
| 4 | Zero major findings pada audit resertifikasi ISO 27001 | 0 major NC | MR, All PIC | Q2 2026 | Waktu persiapan, konsultan | Tracking readiness bulanan | [Status] | Pre-audit checklist | Clause 9.2 |
| 5 | Implementasi DPO & prosedur DSR sesuai UU PDP | DPO ditunjuk, SOP DSR berlaku | Compliance, IT Security | Q1 2026 | Konsultan legal, training | Review compliance kuartal | [Status] | SK DPO, SOP DSR | A 5.34, UU PDP |
| 6 | Meningkatkan patch compliance rate > 95% | Patch compliance > 95% monthly | IT Infrastructure | Jan-Des 2026 | Patch management tools | Monthly scan report | [Status] | Vulnerability scan report | A 8.8, A 8.19 |
| [N] | [Sasaran] | [KPI / Target] | [PIC] | [Timeline] | [Resources] | [Evaluasi] | [Status] | [Evidence] | [Referensi] |

# Persetujuan

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh | [nama] |  |  |
| Disetujui oleh (Top Management) | [nama] |  |  |