## Slide 1
IT Governance Framework
Incident, Production Issue,
Change & Project Management
ISO/IEC 27001:2022 · ITIL 4 · SK-CTIO-001/TID/III/2026
Maret 2026
Technology & Information Directorate
PT Equity Life Indonesia
CTIO Presentation
Maret 2026

## Slide 2
Agenda Presentasi
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
01
Executive Summary & Top Management Support
02
Incident Management (ISO 27001 + ITIL 4)
03
Production Issue Management
04
Change Management & CAB
05
Project Management — IT Tier Governance
06
Target, Metrics & Improvement Roadmap
07
Action Items & Dukungan Top Management

## Slide 3
EXECUTIVE SUMMARY
Kenapa Ini Penting Sekarang?
Gap yang Ada Saat Ini
• 18 Findings ISO 27001:2022
• Insiden tanpa Lessons Learned (Finding #9 & #10)
• Tidak ada Priority Matrix — semua insiden dianggap setara
• Tidak ada CAB formal untuk Change Management
• Tidak ada KEDB — masalah berulang tidak terdokumentasi
Yang Kami Bangun (v3)
• 3 SOP terpisah: Insiden, Production Issue, Change Request
• Priority Matrix P1–P4 sesuai ITIL 4
• CAB formal dengan SK-CTIO-001
• Known Error Database (KEDB)
• Post-Incident Review + CSAT Survey
Apa yang Ingin Dicapai
• SLA compliance ≥ 90%
• CSAT Score ≥ 4.0/5.0
• Zero P1 tanpa PIR terdokumentasi
• Menutup 18 Findings ISO 27001
• Baseline metrics bulan pertama

## Slide 4
Dukungan Top Management yang Dibutuhkan
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
Tanpa dukungan ini, implementasi akan terhambat — SOP ada, tapi tidak dijalankan.
1. Pengesahan Kebijakan & SK
Tandatangan SK-CTIO-001 Pembentukan CAB. Endorsement PO-ITS-107, 108, dan 109 v3 sebagai kebijakan resmi perusahaan yang mengikat seluruh direktorat.
2. Pembentukan Tim & Penugasan Formal
Penetapan anggota CAB secara resmi. Penugasan Change Manager (IT Security & Governance). Komitmen kehadiran CTIO di CAB untuk High Impact CR.
3. Prioritas & Waktu Tim
Menjamin ketersediaan anggota CAB setiap Kamis 10:00. Izin tim IT untuk Post-Incident Review meeting (P1/P2 wajib dalam 3–5 hari). Alokasi dedicated untuk implementasi awal.
4. Review & Escalation Path
Komitmen menerima laporan bulanan Change & Incident Metrics. Menjadi final escalation point untuk P1 insiden dan Tier 1 Project. Review CSAT Score dalam management meeting.
5. Penegakan (Enforcement)
Dukungan untuk menegakkan prosedur kepada seluruh unit kerja. Tidak ada deployment production tanpa CAB approval. Wajib mengisi CSAT Survey pasca-resolusi tiket.
6. Anggaran & Tools
Dukungan anggaran untuk ITSM tools (helpdesk, KEDB system). Budget untuk awareness training ke seluruh unit kerja tentang cara pelaporan insiden dan CR yang benar.

## Slide 5
01
Incident Management
ISO/IEC 27001:2022 Annex A.5.24–A.5.28 + ITIL 4

## Slide 6
PO-ITS-107 — Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi v3
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
Apa yang Dicakup
Standar Acuan
ISO/IEC 27001:2022 A.5.24–A.5.28 + ITIL 4
Kategori
Security · Network · Server/Cloud · App · Endpoint · IAM
Lifecycle
New → Assigned → In Progress → On Hold → Resolved → Closed
Priority
P1 (Critical) → P2 (High) → P3 (Medium) → P4 (Low)
Dokumen
PO-ITS-107 v3 | Revisi R03.0326
Incident Lifecycle Flow
NEW
ASSIGNED
IN PROGRESS
ON HOLD
RESOLVED
CLOSED
ON HOLD ↔ IN PROGRESS (SLA paused)
Menutup ISO Finding #9 & #10: FR-ITS-217 (Lessons Learned) kini MANDATORY untuk semua insiden. RCA 5-Whys + tindakan preventif wajib sebelum status Closed.

## Slide 7
Priority Matrix — Incident & Production Issue (ITIL 4)
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
URGENCY: HIGH
URGENCY: MEDIUM
URGENCY: LOW
IMPACT: HIGH
P1 — Critical
P1 — Critical
P2 — High
IMPACT: MEDIUM
P1 — Critical
P2 — High
P3 — Medium
IMPACT: LOW
P2 — High
P3 — Medium
P4 — Low
SLA per Priority
SLA Parameter
P1
P2
P3
P4
Respon Awal
15 min
30 min
1 jam
4 jam
Target Resolusi
4 jam
1 hr
3 hr
5 hr
On Hold Limit
2 jam
4 jam
1 hr
2 hr
PIR
Wajib
Sarankan
Opsional
—
CSAT
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

## Slide 8
Peran & Formulir Insiden — Sesuai Struktur Org ELI
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
RACI — Penanganan Insiden
Pelapor / Unit Kerja
Melapor via IT Help Desk, isi FR-ITS-215
IT Help Desk (First Responder)
Receive, kategorisasi, tetapkan priority P1–P4
IT Security & Governance
Lead investigasi, koordinasi respons, PIR
Head of IT Infrastructure
Respons teknis infrastruktur & network
Head of Apps Development
Respons teknis aplikasi & DevSecOps
CTIO
Notifikasi P1, final approval eskalasi kritis
Head of Risk Analysis
Input risk assessment insiden berdampak tinggi
Formulir Insiden
FR-ITS-215
Laporan Insiden + Priority Matrix
FR-ITS-216
Follow-up & Komunikasi
FR-ITS-217
Lessons Learned (RCA 5-Whys)
WAJIB
FR-ITS-218
Chain of Custody Barang Bukti
FR-ITS-226
KEDB Register [BARU]
WAJIB
FR-ITS-227
PIR Meeting Minutes [BARU]
WAJIB
FR-ITS-228
CSAT Survey [BARU]

## Slide 9
02
Production Issue Management
PO-ITS-108 v3 — ITIL 4 Priority Matrix + KEDB + CSAT

## Slide 10
PO-ITS-108 — Alur Penanganan Production Issue v3
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
1
Identifikasi
& Pelaporan
PIC:
Unit Kerja
2
Analisa &
Priority (P1–P4)
PIC:
IT Help Desk
3
Perbaikan
(Fix / Hotfix)
PIC:
Lead Developer
Apps Dev
4
Deployment &
Verifikasi
PIC:
IT Help Desk +
Lead Apps Dev
5
Dokumentasi &
Penutupan
PIC:
IT Help Desk +
IT Sec&Gov
Known Error Database (KEDB) — FR-ITS-226
Saat menerima tiket baru: cek KEDB dulu. Jika ada workaround terdokumentasi → sampaikan ke user segera.
Setelah P1/P2 closed: wajib update KEDB dengan root cause, workaround, dan solusi permanen.
CSAT Survey — FR-ITS-228
Dikirim otomatis 1 jam setelah status RESOLVED.
Rating 1–5 skala, NPS question + open feedback.
Target: CSAT ≥ 4.0/5.0 | Skor < 3.0 → tindak lanjut wajib.

## Slide 11
03
Change Management & CAB
PO-ITS-109 v3 + SK-CTIO-001/TID/III/2026

## Slide 12
Change Management — 3 Jenis Change & CAB Governance
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
STANDARD CHANGE
Kapan Digunakan:
Rutin, risiko rendah, prosedur baku. Contoh: patch bulanan, reset password admin.
Persetujuan:
Head of IT DevSecOps
(tanpa rapat CAB)
SLA: Langsung
NORMAL CHANGE
Kapan Digunakan:
Baru/tidak rutin, perlu review risiko & dampak. Contoh: fitur baru, integrasi API.
Persetujuan:
CAB (quorum 4 anggota)
+ CTIO jika High Impact
SLA: CAB Meeting
Kamis 10:00
EMERGENCY CHANGE
Kapan Digunakan:
Darurat: system kritis down, zero-day aktif. Contoh: hotfix EOD gagal, CVE kritis.
Persetujuan:
ECAB via WA Group
(min. 3 approver, <1 jam)
SLA: < 1 jam
❄ FREEZE PERIOD: Selama tutup buku, audit OJK/ISO, atau periode kritis bisnis — hanya Emergency Change yang diizinkan atas persetujuan CTIO. Pengumuman min. 5 hari kerja sebelumnya.

## Slide 13
CAB — Struktur, Keanggotaan & Mekanisme (SK-CTIO-001)
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
CTIO — Pengawas Strategis
(Final approval High Impact / Tier 1 CR)
KETUA CAB — Head of IT DevSecOps
Sekretaris / Change Manager: IT Security & Governance (Senior)
Head of Core System
Application
Wakil Ketua
Head of IT
Infrastructure
Anggota
Head of Apps
Development
Anggota
Head of Data
Management
Anggota
Head of Risk Analysis
(undangan)
Anggota
Manajer Unit Terdampak
(undangan)
Anggota

## Slide 14
Normal Change — Alur 6 Tahap & Change Calendar
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
1
Pengajuan CR
FR-ITS-222
Pemohon
2
Review & CAB
CAB Meeting
Kamis
3
Perencanaan &
Dev
Lead Apps Dev
+ BA
4
Implementasi
Prod
IT Help Desk
+ Lead Dev
5
Verifikasi
& UAT
BA + Pemohon
Sign-off
6
PIR &
Penutupan
Change Mgr
FR-ITS-229
CAB Meeting — Mekanisme
📅 Setiap Kamis 10:00–11:30 WIB
👥 Quorum: 4 anggota tetap incl. Ketua / Wakil
📋 Agenda dikirim Selasa (H-2)
⚡ ECAB via WA Group, min. 3 approver, < 1 jam
❄ Freeze Period: 5 hari kerja notifikasi
📊 Monthly report → CTIO
Change Calendar — Koordinasi Jadwal
Minggu 1
CAB Meeting (review CR bulan ini)
Minggu 2
Deployment window — medium impact CR
Minggu 3
CAB Meeting + Standard Change window
Minggu 4
Emergency window + Monthly review

## Slide 15
04
Project Management — IT Tier Governance
Klasifikasi Tier 1 / 2 / 3 & Steering Committee

## Slide 16
IT Project Tier Classification & Governance Structure
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
TIER 1 — ENTERPRISE
Budget: > Rp 500 juta
Dampak: Seluruh perusahaan / Core Business
Contoh: Core system baru, migrasi data center, platform digital baru
Approval: Board of Directors + Komite Pengelola TI + CAB
Steering: Wajib — Direksi terkait sebagai Steering Committee
Review: Bulanan ke Board
TIER 2 — DEPARTMENTAL
Budget: Rp 50–500 juta
Dampak: Satu atau beberapa direktorat
Contoh: Modul baru, integrasi sistem eksternal besar, platform analytics
Approval: Direksi terkait + CTIO + CAB
Steering: Disarankan
Review: Dua mingguan ke Direksi
TIER 3 — OPERATIONAL CR
Budget: < Rp 50 juta
Dampak: Tim atau proses spesifik
Contoh: Penambahan fitur, optimasi query, perubahan konfigurasi
Approval: CTIO + CAB
Steering: Tidak perlu
Review: Mingguan di CAB status update

## Slide 17
05
Target, Metrics & Improvement Roadmap
Baseline bulan 1 → Target 3 bulan → Sustainable

## Slide 18
Key Performance Indicators — IT Governance Dashboard
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
≥ 90%
SLA Compliance
Saat ini: Baseline
≥ 4.0/5
CSAT Score
Saat ini: Baseline
< 4 jam
MTTR P1
Saat ini: Baseline
< 10%
Emergency CR %
Saat ini: Baseline
100%
PIR Completion
Saat ini: Baseline
≥ 80%
KEDB Util (P1/P2)
Saat ini: Baseline
≥ 95%
CR Success Rate
Saat ini: Baseline
< 10%
Recurrence Rate
Saat ini: Baseline

## Slide 19
Implementation Roadmap — 3 Fase (Q1–Q3 2026)
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
FASE 1 — FONDASI
Maret–April 2026
Pengesahan SK-CTIO-001 (Pembentukan CAB)
Sosialisasi PO-ITS-107/108/109 v3 ke seluruh tim IT
Kick-off CAB Meeting pertama
Go-live IT Help Desk sebagai single point of contact
Sosialisasi cara pelaporan insiden & CR ke unit kerja
Baseline metrics bulan pertama
FASE 2 — OPERASIONAL
Mei–Juni 2026
KEDB mulai diisi (semua P1/P2 setelah closed)
PIR Meeting rutin P1/P2 (form FR-ITS-227)
CSAT Survey aktif (FR-ITS-228 terkirim otomatis)
Monthly Change & Incident Review Meeting
Target SLA compliance ≥ 75% di bulan 2
Validasi efektivitas Priority Matrix
FASE 3 — MATURE
Juli–September 2026
Review & update KEDB: entri berkualitas tinggi
SLA compliance ≥ 90%, CSAT ≥ 4.0
Emergency Change Rate < 10%
Lessons Learned → update SOP jika ada gap
Persiapan audit ISO 27001:2022 surveillance
Report ke Komite Pengelola TI: maturity level

## Slide 20
Status Penutupan ISO 27001:2022 Findings — Incident Management
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
Findings Kritis yang Ditutup oleh Dokumen v3
Finding
#9
Incident Response Form — Severity Level & Lessons Learned Tidak Ada
FR-ITS-215 v3: Priority Matrix P1–P4 (impact × urgency).
FR-ITS-217: Lessons Learned MANDATORY, RCA 5-Whys, tindakan preventif, sign-off CTIO.
CLOSED
Finding
#10
Insiden Virus ITINC/24/06/001 — Tidak Ada Lessons Learned Documentation
FR-ITS-217 wajib diisi sebelum setiap insiden di-Close, termasuk retroaktif review untuk insiden yang belum terdokumentasi.
CLOSED
Finding
A.8.32
Change Management Formal Belum Ada
PO-ITS-109 v3 + SK-CTIO-001: Change Management prosedur lengkap dengan CAB, Emergency Change, dan Change Calendar.
CLOSED
Finding
Multi
Tidak Ada Prosedur Terdokumentasi untuk Priority & Escalation
Priority Matrix P1–P4 di PO-ITS-107 & PO-ITS-108. Escalation path formal CTIO → Head DevSecOps → IT Help Desk.
CLOSED
Total: 4 Findings kritis terkait Incident & Change Management — semua tertutup oleh PO-ITS-107/108/109 v3, SK-CTIO-001, dan formulir FR-ITS-215/217/226/227/228.

## Slide 21
Action Items — Keputusan & Tindakan yang Dibutuhkan Segera
PT Equity Life Indonesia | Technology & Information Directorate | Confidential
Berikut hal-hal yang memerlukan keputusan / tanda tangan dari Top Management untuk memulai implementasi:
SEGERA
Tandatangani SK-CTIO-001/TID/III/2026
Pembentukan CAB resmi. Tanpa SK ini, CAB tidak memiliki landasan hukum dan authority.
PIC: CTIO
SEGERA
Tandatangani & endorsement PO-ITS-107/108/109 v3
Sahkan sebagai kebijakan resmi PT Equity Life Indonesia yang mengikat seluruh unit kerja.
PIC: CTIO + Risk
MINGGU 1
Tetapkan anggota CAB secara formal
Surat penugasan ke Head of IT DevSecOps (Ketua), IT Security & Governance (Change Manager), dan anggota tetap lainnya.
PIC: CTIO
MINGGU 1
Jadwalkan CAB Meeting pertama + Kick-off
Tentukan jadwal Kamis rutin yang fixed. Undang semua anggota + presentasi ke unit bisnis terdampak.
PIC: Head DevSecOps
MINGGU 2
Endorsement ke semua Direktur terkait
Informasikan kepada Business, Operation, Finance, dan HC Directorate tentang kewajiban mengikuti prosedur CR dan pelaporan insiden.
PIC: CTIO + Direksi
BULAN 1
Review Monthly IT Governance Report pertama
Komitmen hadir atau mendelegasikan dalam Monthly Change & Incident Review meeting sebagai accountability forum.
PIC: CTIO

## Slide 22
Terima Kasih
Framework ini dibangun untuk PT Equity Life Indonesia yang lebih resilient,
tertib, dan siap menghadapi audit ISO 27001:2022.
5
Dokumen Kebijakan
(3 PO + 1 SK + 1 Forms)
11
Formulir Siap Pakai
(FR-ITS-215 s/d 229)
P1–P4
Priority Matrix
Berlaku semua tiket
Technology & Information Directorate · PT Equity Life Indonesia · Maret 2026