PT EQUITY LIFE INDONESIA

ISO/IEC 27001:2022

Information Security Objectives & Plans to Achieve Them

Klausul 6.2 ISO/IEC 27001:2022

| Nomor Dokumen | ISMS-OBJ-001 |
| --- | --- |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Efektif | 01 April 2025 |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL – INTERNAL USE ONLY |

PENGENDALIAN DOKUMEN

Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Penyusun | Pemeriksa | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01 April 2025 | Information Security Manager / CISO | Management Representative (MR) | Penerbitan Pertama |

Persetujuan

| Peran | Nama/Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Penyusun | Information Security Manager / CISO | _______________ | 01 April 2025 |
| Pemeriksa | Management Representative (MR) | _______________ | 01 April 2025 |
| Menyetujui | Direktur Utama / Board of Directors | _______________ | 01 April 2025 |

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP DOKUMEN

Dokumen ini merupakan pemenuhan persyaratan ISO/IEC 27001:2022 Klausul 6.2 – Information Security Objectives and Planning to Achieve Them. Dokumen memuat tujuan keamanan informasi yang terukur, rencana pencapaian, penanggungjawab, timeline, sumber daya, dan metrik keberhasilan untuk PT Equity Life Indonesia.

1.1  Tujuan Dokumen

Menetapkan tujuan keamanan informasi yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk dimensi Confidentiality, Integrity, Availability, dan aspek lintas-fungsi.

Menjabarkan rencana tindakan (action plan) beserta sumber daya, PIC, dan timeline yang jelas.

Memastikan keselarasan antara tujuan keamanan informasi, Kebijakan ISMS (ISMS-POL-001), dan Rencana Penanganan Risiko (ISMS-RA-001).

Menjadi acuan pengukuran kinerja keamanan informasi dalam tinjauan manajemen.

1.2  Ruang Lingkup

Berlaku untuk seluruh unit kerja, sistem informasi, aset data, dan proses bisnis yang tercakup dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) PT Equity Life Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam ISMS-SCO-001 – Konteks dan Ruang Lingkup ISMS.

1.3  Referensi Regulasi dan Standar

ISO/IEC 27001:2022 Klausul 6.2 – Information Security Objectives

ISO/IEC 27001:2022 Klausul 9.1 – Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation

POJK No.11/POJK.03/2022 – Manajemen Risiko Teknologi Informasi bagi Bank Umum

OJK SEOJK No.29/SEOJK.05/2022 – Pedoman Manajemen Risiko TI Perusahaan Perasuransian

UU No.27 Tahun 2022 – Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Kebijakan ISMS PT Equity Life Indonesia (ISMS-POL-001)

Hasil Risk Assessment & Risk Treatment Plan (ISMS-RA-001)

2. KESELARASAN DENGAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Seluruh tujuan keamanan informasi ini diturunkan langsung dari Kebijakan ISMS PT Equity Life Indonesia (ISMS-POL-001) dan mendukung pemenuhan klausul-klausul ISO/IEC 27001:2022 secara konsisten.

| Prinsip Kebijakan ISMS | Deskripsi | Tujuan Terkait |
| --- | --- | --- |
| Perlindungan Aset Informasi | Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seluruh aset informasi. | Obj-C, Obj-I, Obj-A |
| Kepatuhan Regulasi | Memastikan pemenuhan OJK POJK 11/2022, UU PDP No.27/2022, ISO/IEC 27001:2022. | Obj-C, Obj-I, Obj-A |
| Manajemen Risiko | Mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko keamanan informasi secara berkelanjutan. | Obj-C, Obj-I |
| Peningkatan Berkelanjutan | Meningkatkan postur keamanan informasi melalui siklus PDCA yang terstruktur. | Obj-A, Obj-C |
| Kepercayaan Pemangku Kepentingan | Membangun kepercayaan nasabah, regulator, dan mitra bisnis terhadap pengelolaan data. | Obj-C, Obj-I |

Catatan: Setiap perubahan pada Kebijakan ISMS (ISMS-POL-001) harus disertai tinjauan terhadap kesesuaian tujuan keamanan informasi dalam dokumen ini.

3. TUJUAN KEAMANAN INFORMASI

Tujuan keamanan informasi ditetapkan untuk tiga dimensi utama CIA Triad: Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas), dan Availability (Ketersediaan), ditambah tujuan lintas-fungsi (Cross-Cutting) yang mendukung seluruh dimensi.

3.1  Ringkasan Matriks Tujuan Keamanan Informasi

| ID Tujuan | Dimensi | Judul Tujuan | Target 2025 | Target 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ-C-01 | Confidentiality | Perlindungan Data Pribadi Nasabah | 0 insiden kebocoran data nasabah | 0 insiden kebocoran data nasabah |
| OBJ-C-02 | Confidentiality | Pengelolaan Hak Akses & Privileged Access | 100% akun privileged terdaftar & dikontrol | Zero standing privilege untuk admin kritis |
| OBJ-C-03 | Confidentiality | Data Masking & Tokenisasi pada Lingkungan Non-Produksi | Data masking pada 80% sistem non-prod | Data masking pada 100% sistem non-prod |
| OBJ-I-01 | Integrity | Integritas Data Polis & Klaim | Kurang dari 0.5% error rate data polis | Kurang dari 0.1% error rate data polis |
| OBJ-I-02 | Integrity | Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC Security) | Security review pada 100% project baru | SAST/DAST otomatis pada 100% aplikasi kritis |
| OBJ-I-03 | Integrity | Manajemen Patch & Kerentanan | Patch kritis dalam ≤ 30 hari | Patch kritis dalam ≤ 14 hari |
| OBJ-A-01 | Availability | Ketersediaan Sistem Kritikal (Core Insurance & Bancassurance) | Uptime sistem Tier-1: ≥ 99.5% | Uptime sistem Tier-1: ≥ 99.9% |
| OBJ-A-02 | Availability | Business Continuity & Disaster Recovery | BCP & DRP terdokumentasi & diuji | RTO & RPO terpenuhi 100% saat uji coba |
| OBJ-A-03 | Availability | Kapasitas & Kinerja Infrastruktur | Utilisasi infrastruktur < 80% (rata-rata) | Capacity planning otomatis dengan alerting |
| OBJ-X-01 | Cross-Cutting | Kesadaran & Kompetensi Keamanan Informasi | 100% karyawan ikut awareness training | Phishing simulation pass rate ≥ 90% |
| OBJ-X-02 | Cross-Cutting | Kepatuhan Audit & Pengelolaan Temuan | Closure 100% temuan major dalam 3 bulan | 0 repeat finding pada audit berikutnya |

CONFIDENTIALITY – KERAHASIAAN

OBJ-C-01 – Perlindungan Data Pribadi Nasabah

Menjamin bahwa data pribadi nasabah (termasuk data kesehatan, keuangan, dan identitas) hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai prinsip Need-to-Know dan regulasi UU PDP No.27/2022.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | 0 insiden kebocoran data nasabah |
| Target 2026 | 0 insiden kebocoran data nasabah |
| Baseline | Baseline 2024: 1 minor disclosure; enkripsi at-rest 72%; akses review 60% |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-C-01

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Jumlah insiden kebocoran data nasabah: 0 per tahun |
| KPI-02 | Cakupan enkripsi data nasabah at-rest dan in-transit: ≥ 95% |
| KPI-03 | Persentase akses kontrol yang telah di-review: 100% semi-tahunan |
| KPI-04 | Tingkat kepatuhan DLP Policy: ≥ 98% |
| KPI-05 | Waktu notifikasi OJK atas insiden data: ≤ 14 hari kerja |

OBJ-C-02 – Pengelolaan Hak Akses & Privileged Access

Memastikan bahwa hak akses ke sistem informasi kritis diberikan berdasarkan prinsip Least Privilege, dengan review berkala dan penghapusan akses yang tidak lagi diperlukan.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | 100% akun privileged terdaftar & dikontrol |
| Target 2026 | Zero standing privilege untuk admin kritis |
| Baseline | Baseline 2024: review hak akses 1×/tahun; MFA kritis 80%; orphan accounts ~12 |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-C-02

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Persentase akun privileged yang terdaftar dalam PAM/register: 100% |
| KPI-02 | Waktu pencabutan akses setelah off-boarding: ≤ 1 hari kerja |
| KPI-03 | Frekuensi review hak akses: minimum 2× per tahun |
| KPI-04 | Persentase user dengan MFA aktif pada sistem kritis: 100% |
| KPI-05 | Jumlah akun orphan (tidak aktif > 90 hari): 0 |

OBJ-C-03 – Data Masking & Tokenisasi pada Lingkungan Non-Produksi

Menerapkan data masking dan tokenisasi pada seluruh environment non-produksi (UAT, Development, Training) agar data nasabah nyata tidak digunakan di luar sistem produksi.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | Data masking pada 80% sistem non-prod |
| Target 2026 | Data masking pada 100% sistem non-prod |
| Baseline | Baseline 2024: data masking belum diterapkan sistematis; temuan audit: MINOR |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-C-03

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Persentase sistem non-prod yang telah menggunakan data masking/tokenisasi: ≥ 80% (2025), 100% (2026) |
| KPI-02 | Jumlah temuan data nyata di lingkungan non-prod: 0 |
| KPI-03 | Prosedur data masking terdokumentasi dan disetujui: ada |
| KPI-04 | Audit tahunan data non-prod: passed |

INTEGRITY – INTEGRITAS

OBJ-I-01 – Integritas Data Polis & Klaim

Menjaga keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data polis asuransi dan klaim sepanjang siklus hidup data, dari input, pemrosesan, penyimpanan, hingga transmisi.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | Kurang dari 0.5% error rate data polis |
| Target 2026 | Kurang dari 0.1% error rate data polis |
| Baseline | Baseline 2024: error rate 1.2%; rekonsiliasi manual ad-hoc; digital signing belum diterapkan |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-I-01

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Error rate data polis karena kesalahan sistem/proses: ≤ 0.5% |
| KPI-02 | Persentase transaksi kritis yang di-hash/digital-signed: ≥ 90% |
| KPI-03 | Frekuensi rekonsiliasi data antar sistem (core, bancassurance, BPJS): weekly |
| KPI-04 | Jumlah insiden data corruption yang terjadi: 0 per semester |
| KPI-05 | Waktu deteksi anomali data: ≤ 4 jam |

OBJ-I-02 – Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC Security)

Mengintegrasikan praktik keamanan ke dalam seluruh tahapan Software Development Life Cycle (SDLC) untuk mencegah introduksi kerentanan pada sistem dan aplikasi baru.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | Security review pada 100% project baru |
| Target 2026 | SAST/DAST otomatis pada 100% aplikasi kritis |
| Baseline | Baseline 2024: security review ad-hoc; SAST/DAST tidak ada; pentest terakhir 2022 |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-I-02

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Persentase project baru yang melewati security review/design review: 100% |
| KPI-02 | Persentase aplikasi kritis dengan SAST/DAST dilaksanakan: ≥ 80% (2025) |
| KPI-03 | Waktu remediasi temuan kritis (CVSS ≥ 9.0): ≤ 7 hari |
| KPI-04 | Waktu remediasi temuan tinggi (CVSS 7.0–8.9): ≤ 30 hari |
| KPI-05 | Penetration test dilaksanakan: minimum 1× per tahun pada sistem kritis |

OBJ-I-03 – Manajemen Patch & Kerentanan

Memastikan seluruh sistem, aplikasi, dan infrastruktur mendapatkan patch keamanan secara tepat waktu berdasarkan tingkat kekritisan kerentanan yang teridentifikasi.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | Patch kritis dalam ≤ 30 hari |
| Target 2026 | Patch kritis dalam ≤ 14 hari |
| Baseline | Baseline 2024: patch cycle ad-hoc; scan cakupan 60%; kerentanan kritikal tertunda avg 90 hari |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-I-03

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Waktu rata-rata penerapan patch kritis (CVSS ≥ 9.0): ≤ 30 hari |
| KPI-02 | Waktu rata-rata penerapan patch tinggi (CVSS 7–8.9): ≤ 60 hari |
| KPI-03 | Persentase sistem yang sudah di-scan vulnerability: 100% per kuartal |
| KPI-04 | Jumlah kerentanan kritis yang belum di-remediate > 30 hari: 0 |
| KPI-05 | Patch compliance rate (sistem produksi kritis): ≥ 95% |

AVAILABILITY – KETERSEDIAAN

OBJ-A-01 – Ketersediaan Sistem Kritikal (Core Insurance & Bancassurance)

Memastikan sistem-sistem kritis PT Equity Life Indonesia tersedia sesuai Service Level Agreement (SLA) internal dan kebutuhan operasional bisnis asuransi jiwa.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | Uptime sistem Tier-1: ≥ 99.5% |
| Target 2026 | Uptime sistem Tier-1: ≥ 99.9% |
| Baseline | Baseline 2024: uptime rata-rata 98.7%; MTTR rata-rata 6.5 jam |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-A-01

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Uptime sistem Tier-1 (Core Insurance, Bancassurance): ≥ 99.5% per bulan |
| KPI-02 | Uptime sistem Tier-2 (Portal Nasabah, Agent Portal): ≥ 99.0% per bulan |
| KPI-03 | Mean Time to Restore (MTTR) untuk insiden Tier-1: ≤ 4 jam |
| KPI-04 | Mean Time to Restore (MTTR) untuk insiden Tier-2: ≤ 8 jam |
| KPI-05 | Jumlah unplanned downtime > 2 jam per semester: 0 |

OBJ-A-02 – Business Continuity & Disaster Recovery

Memastikan PT Equity Life Indonesia dapat melanjutkan operasi bisnis kritis dalam waktu yang ditetapkan jika terjadi bencana atau insiden signifikan yang mengganggu operasional normal.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | BCP & DRP terdokumentasi & diuji |
| Target 2026 | RTO & RPO terpenuhi 100% saat uji coba |
| Baseline | Baseline 2024: BCP belum diuji sejak 2022; RPO tidak terukur; backup tidak selalu diverifikasi |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-A-02

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | BCP (Business Continuity Plan) terdokumentasi dan disetujui: ada |
| KPI-02 | DRP (Disaster Recovery Plan) terdokumentasi: ada |
| KPI-03 | Frekuensi pengujian DRP (tabletop/full test): minimum 1× per tahun |
| KPI-04 | Recovery Time Objective (RTO) sistem Tier-1: ≤ 4 jam |
| KPI-05 | Recovery Point Objective (RPO) sistem Tier-1: ≤ 1 jam |
| KPI-06 | Backup berhasil 100% sesuai jadwal: diverifikasi bulanan |

OBJ-A-03 – Kapasitas & Kinerja Infrastruktur

Mengelola kapasitas sumber daya TI (server, storage, network, bandwidth) secara proaktif untuk mencegah degradasi performa akibat keterbatasan kapasitas.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | Utilisasi infrastruktur < 80% (rata-rata) |
| Target 2026 | Capacity planning otomatis dengan alerting |
| Baseline | Baseline 2024: capacity review ad-hoc; storage utilisasi sudah 78%; monitoring belum alert-based |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-A-03

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Utilisasi CPU/memory server kritis: rata-rata < 80% dalam kondisi normal |
| KPI-02 | Kapasitas storage tersedia: ≥ 30% dari total kapasitas |
| KPI-03 | Bandwidth utilisasi peak: < 75% dari kapasitas link |
| KPI-04 | Capacity review dilaksanakan: minimum 2× per tahun |
| KPI-05 | Alert threshold monitoring aktif: 100% server dan link kritis |

CROSS-CUTTING – ASPEK LINTAS FUNGSI

OBJ-X-01 – Kesadaran & Kompetensi Keamanan Informasi

Membangun budaya keamanan informasi di seluruh lapisan organisasi melalui program pelatihan, awareness, dan pengukuran kompetensi yang terstruktur.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | 100% karyawan ikut awareness training |
| Target 2026 | Phishing simulation pass rate ≥ 90% |
| Baseline | Baseline 2024: awareness 1×/tahun; 60% penyelesaian; phishing simulation tidak dilaksanakan |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-X-01

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Persentase karyawan yang menyelesaikan pelatihan awareness tahunan: 100% |
| KPI-02 | Skor rata-rata assessment post-training: ≥ 75/100 |
| KPI-03 | Phishing simulation pass rate (tidak klik): ≥ 85% (2025), ≥ 90% (2026) |
| KPI-04 | Pelatihan khusus ISO 27001 untuk tim TI & IS: 100% per tahun |
| KPI-05 | Insiden akibat human error: turun ≥ 20% YoY |

OBJ-X-02 – Kepatuhan Audit & Pengelolaan Temuan

Memastikan temuan dari audit internal, surveillance audit, dan assessmen regulasi ditangani secara tepat waktu dan tuntas sesuai rencana tindak lanjut.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Target 2025 | Closure 100% temuan major dalam 3 bulan |
| Target 2026 | 0 repeat finding pada audit berikutnya |
| Baseline | Baseline 2024: 17 temuan Open dari Surveillance 2; closure rate < 50% dalam target waktu |

Key Performance Indicators (KPI) – OBJ-X-02

| No. | Indikator Kinerja Utama (KPI) |
| --- | --- |
| KPI-01 | Persentase temuan Major ditutup dalam 3 bulan: 100% |
| KPI-02 | Persentase temuan Minor ditutup dalam 6 bulan: 100% |
| KPI-03 | Jumlah temuan yang muncul kembali (repeat finding): 0 |
| KPI-04 | Internal audit IS dilaksanakan: ≥ 1× per tahun |
| KPI-05 | Laporan status finding kepada manajemen: bulanan |

4. RENCANA PENCAPAIAN TUJUAN (ACTION PLAN)

Rencana pencapaian tujuan berikut disusun mengacu pada persyaratan ISO/IEC 27001:2022 Klausul 6.2 yang mengharuskan organisasi menetapkan: (a) tindakan yang akan dilakukan; (b) sumber daya yang dibutuhkan; (c) penanggungjawab; (d) target penyelesaian; (e) metode evaluasi hasil.

OBJ-C-01 – Perlindungan Data Pribadi Nasabah

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementasi DLP (Data Loss Prevention) tool pada email gateway dan endpoint | CISO / IT Security | Q2 2025 | Budget TI; vendor DLP | DLP aktif dan log berjalan; 0 false positive blokir email bisnis kritikal |
| 2 | Enkripsi penuh data nasabah di database produksi (at-rest AES-256) | IT Infrastructure | Q3 2025 | DBA, vendor DB, waktu maintenance | 100% tabel data nasabah terenkripsi; verifikasi oleh audit internal |
| 3 | Sosialisasi prosedur notifikasi insiden data ke OJK (≤14 hari) | MR / Compliance | Q2 2025 | 1 hari workshop + dokumen prosedur | Prosedur didistribusikan; drilled 1× melalui tabletop exercise |
| 4 | Review dan pembaruan Data Classification Policy sesuai UU PDP No.27/2022 | DPO / CISO | Q1 2025 | Legal, Compliance, IS team | Policy baru disahkan dan disosialisasikan ke seluruh karyawan |

OBJ-C-02 – Pengelolaan Hak Akses & Privileged Access

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarisasi dan registrasi seluruh akun privileged (admin, DBA, root) | IT Security / IT Ops | Q1 2025 | 1 minggu discovery; spreadsheet → PAM tool | Register 100% privileged accounts; divalidasi oleh IS Manager |
| 2 | Implementasi Multi-Factor Authentication (MFA) untuk seluruh akses sistem kritis | IT Infrastructure / IT Security | Q2 2025 | MFA solution (Azure AD MFA / RSA); budget | 100% akun admin dan akses VPN/remote menggunakan MFA |
| 3 | Prosedur off-boarding yang terintegrasi HR-IT untuk pencabutan akses ≤ 1 hari kerja | HR / IT Ops | Q2 2025 | Workshop, SOP revisi, form digital | SLA off-boarding terpenuhi 100%; dimonitor via HR ticket system |
| 4 | Pelaksanaan User Access Review semi-tahunan menggunakan metode recertification | IS Manager / Dept Heads | Juni & Desember 2025 | 2 hari per review; IT reporting | Laporan review ditandatangani Dept Head; akses tidak sesuai dicabut |

OBJ-C-03 – Data Masking & Tokenisasi pada Lingkungan Non-Produksi

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assessment seluruh sistem non-prod untuk identifikasi data nasabah nyata | IT Security / DBA | Q1 2025 | 2 minggu; tools: SQL query + manual check | Laporan assessment selesai; sistem bermasalah terdaftar |
| 2 | Pengembangan dan implementasi prosedur data masking untuk UAT & DEV | IT Development / DBA | Q2–Q3 2025 | DBA development time; masking tool/script | Prosedur terdokumentasi; 80% sistem non-prod menggunakan data masking |
| 3 | Verifikasi dan audit data masking pada environment non-prod | IS Manager / Internal Audit | Q4 2025 | 1 minggu audit; report | Zero data nasabah nyata ditemukan di environment non-prod |
| 4 | Roadmap tokenisasi data untuk sistem non-prod 2026 | CISO / IT Architecture | Q4 2025 | Analisis vendor tokenisasi; budget 2026 | Roadmap disetujui oleh manajemen |

OBJ-I-01 – Integritas Data Polis & Klaim

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementasi checksum / hash validation pada transmisi data polis antar sistem | IT Development / Integration Team | Q2 2025 | Developer time; middleware update | ≥ 90% transaksi polis menggunakan hash validation |
| 2 | Jadwal rekonsiliasi otomatis data polis antara Core Insurance, Bancassurance, dan BPJS | IT Ops / IT Development | Q3 2025 | Script otomasi; scheduler; alert email | Rekonsiliasi berjalan otomatis weekly; report dikirim ke bisnis |
| 3 | Prosedur penanganan anomali data dan eskalasi (deteksi ≤ 4 jam) | IT Ops / IS Manager | Q2 2025 | Monitoring tool config; prosedur eskalasi | SOP anomali data selesai; drill 1×; waktu deteksi ≤ 4 jam |
| 4 | Pelatihan staf operasional tentang input data yang benar dan validasi | Operations / HR | Q2 2025 | 1 hari training; modul e-learning | 100% staf ops ikut training; error rate data turun 50% |

OBJ-I-02 – Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak (SDLC Security)

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formalisasi Security Development Lifecycle (SDL) gate dalam proses SDLC perusahaan | CISO / IT Development Manager | Q2 2025 | Workshop, dokumentasi SDL gate checklist | SDL gate checklist digunakan pada 100% project baru mulai Q3 2025 |
| 2 | Implementasi SAST (Static Analysis Security Testing) pada pipeline CI/CD | IT Development / IS Manager | Q3 2025 | SAST tool (SonarQube/Checkmarx); developer training | SAST berjalan otomatis; laporan ke dev team setiap build |
| 3 | Pelaksanaan penetration test tahunan pada aplikasi kritis (core insurance, portal nasabah) | IS Manager / CISO | Q3 2025 | Budget vendor pentest; scope ditetapkan | Laporan pentest diterima; temuan kritis di-remediate dalam 7 hari |
| 4 | Program pelatihan Secure Coding untuk developer | IT Development Manager / IS Manager | Q2 2025 | 2 hari training; modul OWASP Top 10 | 100% developer ikut; skor post-test ≥ 75% |

OBJ-I-03 – Manajemen Patch & Kerentanan

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementasi vulnerability scanning otomatis untuk seluruh server dan aplikasi | IT Security / IT Ops | Q2 2025 | Scanner tool (Nessus/OpenVAS); jadwal scan bulanan | 100% server di-scan per kuartal; laporan dikirim ke CISO |
| 2 | Penyusunan Patch Management SOP dengan SLA berdasarkan CVSS score | IS Manager / IT Ops | Q1 2025 | 3 hari; referensi CVSS + NIST | SOP disahkan; SLA: kritis ≤30 hari, tinggi ≤60 hari, medium ≤90 hari |
| 3 | Pembentukan Patch Tuesday internal (jadwal patching bulanan) | IT Ops / IT Infrastructure | Q2 2025 | Change management; jadwal maintenance window | Patch Tuesday terlaksana 10 dari 12 bulan; dokumentasi lengkap |
| 4 | Dashboard patch compliance real-time untuk manajemen | IT Security / IT Ops | Q3 2025 | SIEM integration atau reporting tool | Dashboard aktif; laporan bulanan ke CISO dan MR |

OBJ-A-01 – Ketersediaan Sistem Kritikal (Core Insurance & Bancassurance)

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementasi monitoring ketersediaan 24/7 dengan alerting otomatis | IT Ops / IT Infrastructure | Q1 2025 | Monitoring tool (Zabbix/Nagios/PRTG); SOP alerting | Alerting aktif; MTTR < 4 jam untuk insiden Tier-1 |
| 2 | Review dan pembaruan SLA internal untuk setiap tier sistem | IT Manager / Bisnis Owner | Q2 2025 | Workshop; agreement tertulis dengan unit bisnis | SLA terdokumentasi dan ditandatangani; review tahunan |
| 3 | Redundansi komponen kritis (power, network, server) sesuai hasil risk assessment | IT Infrastructure / CISO | Q3 2025 | Budget capex; desain arsitektur | Single point of failure kritis dieliminasi; uptime meningkat ke ≥ 99.5% |
| 4 | Post-Incident Review (PIR) wajib untuk setiap downtime > 2 jam | IT Ops Manager / IS Manager | Ongoing | Template PIR; jadwal review H+3 | 100% insiden besar memiliki PIR; lessons learned didistribusikan |

OBJ-A-02 – Business Continuity & Disaster Recovery

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyusunan / pembaruan Business Continuity Plan (BCP) lengkap | MR / CISO / Business Continuity Manager | Q2 2025 | 3 minggu; workshop cross-departemen; konsultan jika perlu | BCP disetujui Direktur Utama; tersimpan di lokasi aman |
| 2 | Penyusunan / pembaruan Disaster Recovery Plan (DRP) dengan RTO/RPO terukur | IT Infrastructure / CISO | Q2 2025 | 2 minggu; dokumentasi teknis | DRP terdokumentasi; RTO ≤ 4 jam, RPO ≤ 1 jam untuk sistem Tier-1 |
| 3 | Pelaksanaan DRP drill / tabletop exercise tahunan | MR / CISO / IT Ops | Q3 2025 | 1 hari; skenario simulasi; observer dari manajemen | Laporan drill selesai; gap ditemukan dan di-remediate |
| 4 | Verifikasi backup bulanan (restore test) dan laporan kepada manajemen | IT Ops / IT Infrastructure | Monthly - Ongoing | 2 jam per bulan; prosedur restore test | Laporan backup verification bulanan; 100% backup berhasil di-restore |

OBJ-A-03 – Kapasitas & Kinerja Infrastruktur

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baseline pengukuran kapasitas infrastruktur saat ini (CPU, memory, storage, network) | IT Infrastructure / IT Ops | Q1 2025 | 1 minggu; tools: monitoring existing | Laporan baseline kapasitas selesai; threshold ditetapkan |
| 2 | Implementasi capacity alerting: notifikasi jika utilisasi > 70% | IT Ops / IT Infrastructure | Q2 2025 | Konfigurasi monitoring tool; SOP response | Alert aktif; ≤ 5 false positive per bulan |
| 3 | Capacity planning tahunan dan pengajuan kebutuhan anggaran infrastruktur | IT Infrastructure Manager / CISO | Q4 2025 (untuk 2026) | 2 minggu analisis; proposal anggaran | Capacity plan 2026 disetujui manajemen sebelum akhir tahun |
| 4 | Evaluasi cloud/hybrid adoption untuk skalabilitas kapasitas dinamis | IT Architecture / CISO / Manajemen | Q3–Q4 2025 | Studi kelayakan; RFI vendor | Laporan feasibility selesai; keputusan manajemen terdokumentasi |

OBJ-X-01 – Kesadaran & Kompetensi Keamanan Informasi

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program Awareness Keamanan Informasi tahunan: induction, e-learning, poster, newsletter | IS Manager / HR | Q1–Q4 2025 (ongoing) | E-learning platform; materi; budget awareness | 100% karyawan selesaikan awareness; skor ≥ 75%; laporan ke manajemen |
| 2 | Phishing simulation 2× per tahun untuk seluruh karyawan | IS Manager / IT Security | Q2 & Q4 2025 | Phishing simulation tool (KnowBe4/GoPhish) | Pass rate ≥ 85%; karyawan gagal mendapat remedial training |
| 3 | Pelatihan ISO 27001:2022 awareness untuk seluruh dept head dan tim IS | MR / IS Manager | Q2 2025 | 2 hari training; trainer internal/eksternal | 100% Dept Head dan IS team selesaikan training; sertifikat kehadiran |
| 4 | Pengukuran Security Culture Index tahunan melalui survei karyawan | IS Manager / HR | Q4 2025 | Survei tool; analisis; laporan | Baseline Security Culture Index tersedia; target naik 10% per tahun |

OBJ-X-02 – Kepatuhan Audit & Pengelolaan Temuan

| # | Aksi / Tindakan | PIC | Timeline | Sumber Daya | Metrik Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembuatan dan distribusi Finding Tracker kepada seluruh PIC temuan | MR / IS Manager | Q1 2025 (sudah pending) | Spreadsheet/tool tracker; brief ke PIC | Tracker aktif; setiap temuan memiliki PIC, due date, dan status |
| 2 | Laporan status finding bulanan kepada Direksi dan Komite Risiko | MR / IS Manager | Monthly - Ongoing | Template laporan; data dari tracker | Laporan diterima setiap bulan; trend closure meningkat |
| 3 | Internal audit keamanan informasi tahunan mencakup semua kontrol Annex A | Internal Audit / IS Manager | Q3 2025 | Audit charter; program audit; auditor internal | Laporan audit selesai; temuan ditindaklanjuti dalam target waktu |
| 4 | Root Cause Analysis (RCA) untuk setiap temuan Major sebelum closure | IS Manager / PIC Temuan | Setiap temuan Major | Template RCA; review oleh CISO | 100% temuan Major memiliki RCA yang disetujui; tindakan preventif terdokumentasi |

5. KESELARASAN DENGAN RENCANA PENANGANAN RISIKO

Tujuan keamanan informasi ini ditetapkan sejalan dengan hasil Risk Assessment dan Risk Treatment Plan PT Equity Life Indonesia (ISMS-RA-001). Tabel berikut memetakan risiko utama yang diidentifikasi dengan tujuan dan tindakan terkait.

| Risiko (Risk ID) | Level | Tujuan Terkait | Kontrol / Tindakan Utama | Strategi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kebocoran Data Nasabah (R-01) | Tinggi | OBJ-C-01, OBJ-C-03 | DLP, enkripsi, data masking, prosedur notifikasi OJK | Mitigasi |
| Akses Tidak Berwenang (R-02) | Tinggi | OBJ-C-02 | PAM, MFA, User Access Review, off-boarding SLA | Mitigasi |
| Ransomware / Malware (R-03) | Tinggi | OBJ-A-01, OBJ-I-03 | Patch management, EDR, backup & restore, network segmentation | Mitigasi |
| Kerentanan Aplikasi (R-04) | Sedang | OBJ-I-02, OBJ-I-03 | SDLC security gate, SAST/DAST, pentest tahunan, patch SLA | Mitigasi |
| Gangguan Ketersediaan Sistem Kritis (R-05) | Tinggi | OBJ-A-01, OBJ-A-02 | Redundansi, DRP, BCP, monitoring 24/7, MTTR SLA | Mitigasi |
| Ketidakpatuhan Regulasi OJK/UU PDP (R-06) | Tinggi | OBJ-C-01, OBJ-X-02 | Compliance monitoring, DPO, audit internal, temuan closure | Mitigasi |
| Kehilangan Data Akibat Bencana (R-07) | Sedang | OBJ-A-02 | Backup harian, off-site storage, DRP drill, RPO ≤ 1 jam | Mitigasi |
| Human Error / Insider Threat (R-08) | Sedang | OBJ-C-02, OBJ-X-01 | Awareness training, MFA, DLP, segregation of duties, audit trail | Mitigasi |
| Kerentanan Vendor / Third Party (R-09) | Sedang | OBJ-I-03, OBJ-X-02 | Vendor security assessment, kontrak NDA/SLA, monitoring patch vendor | Mitigasi |
| Kapasitas Infrastruktur Tidak Mencukupi (R-10) | Rendah | OBJ-A-03 | Capacity planning tahunan, alerting utilisasi, cloud feasibility study | Mitigasi |

Setiap perubahan pada Risk Assessment (ISMS-RA-001) harus dikaji dampaknya terhadap relevansi dan kecukupan tujuan keamanan informasi dalam dokumen ini. Tinjauan dilakukan minimum 1× per tahun atau setelah kejadian signifikan.

6. JADWAL PENGUKURAN DAN TINJAUAN

Pengukuran pencapaian tujuan keamanan informasi dilakukan secara berkala sesuai jadwal berikut. Hasil pengukuran dilaporkan dalam Tinjauan Manajemen Keamanan Informasi (Management Review) yang diselenggarakan 2× per tahun (Juni dan Desember).

| Laporan / Aktivitas | PIC | Frekuensi | Data Sumber | Dilaporkan Ke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laporan KPI Bulanan (Monthly IS Metrics) | IS Manager | Awal bulan berikutnya | KPI dashboard, insiden log, patch report | CISO, MR |
| Tinjauan Manajemen Keamanan Informasi (Management Review) | CISO / MR | Semester (Juni & Desember) | Semua laporan IS, audit findings, KPI trends | Direksi, Komite Risiko |
| User Access Review | IS Manager / IT Ops | Juni & Desember | Daftar user aktif semua sistem | Dept Heads, CISO |
| Vulnerability Scan Report | IT Security | Bulanan | Output scanner (Nessus/OpenVAS/dll) | CISO, IT Manager |
| Penetration Test Report | IS Manager / Vendor | Tahunan (Q3) | Laporan pentest; tracking remediation | CISO, Direktur TI |
| BCP/DRP Drill Report | MR / CISO | Tahunan (Q3) | Skenario drill; hasil; gap | Direksi, semua Dept Head |
| Internal Audit IS Report | Internal Audit / IS Manager | Tahunan (Q3) | Audit program; temuan; rekomendasi | Audit Committee, Direksi |
| Finding Closure Report | MR / IS Manager | Bulanan | Finding tracker; evidence closure | CISO, Direktur Utama |
| Phishing Simulation Report | IS Manager / IT Security | 2× per tahun (Q2 & Q4) | Hasil simulasi; daftar karyawan gagal; remedial | CISO, HR, Dept Heads |
| Capacity Planning Report | IT Infrastructure Manager | Tahunan (Q4) | Utilisasi; proyeksi; kebutuhan capex | CISO, IT Manager, CFO |

6.1  Siklus Tinjauan Tujuan (PDCA)

| Fase | Kegiatan | Pelaksana | Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN | Penetapan tujuan, KPI, baseline, dan action plan tahunan | CISO / MR | Desember (untuk tahun berikutnya) |
| DO | Pelaksanaan action plan sesuai jadwal; pengumpulan data KPI bulanan | Semua PIC | Sepanjang tahun |
| CHECK | Pengukuran dan analisis KPI; audit internal; management review | IS Manager / Internal Audit / CISO | Bulanan (KPI) + Semesteran (MR) |
| ACT | Tindakan korektif / preventif; pembaruan tujuan; eskalasi jika perlu | CISO / MR / Direksi | Segera setelah Check; atau dalam MR |

7. KONDISI ESKALASI DAN TINDAKAN KOREKTIF

Jika pengukuran KPI menunjukkan ketidaksesuaian, dilakukan tindakan korektif sesuai prosedur yang ditetapkan dalam ISO/IEC 27001:2022 Klausul 10.1.

| Kondisi Pemicu | Status | Eskalasi Ke | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI tidak tercapai ≥ 20% dari target | Merah – At Risk | IS Manager | Analisis akar masalah; revisi action plan; laporan ke CISO |
| KPI tercapai 80–100% dari target | Kuning – On Watch | IS Manager | Monitor lebih ketat; identifikasi hambatan; laporan bulanan |
| KPI tercapai > 100% dari target | Hijau – On Track | IS Manager | Dokumentasi best practice; pertimbangkan peningkatan target |
| Insiden keamanan yang berdampak pada tujuan | Merah – Critical | CISO | Aktifkan Incident Response; eskalasi ke Direksi; PIR wajib |
| Perubahan regulasi yang mempengaruhi tujuan | Kuning – Review | MR / DPO | Tinjauan tujuan dan KPI; revisi dokumen jika perlu |
| Temuan audit yang terkait dengan tujuan | Kuning – Action | MR / IS Manager | RCA wajib; corrective action plan; laporan ke Audit Committee |

8. SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN

Pencapaian tujuan keamanan informasi membutuhkan dukungan sumber daya dari aspek SDM, teknologi, dan anggaran sebagai berikut:

| Kategori | Sumber Daya | Catatan / Tindakan |
| --- | --- | --- |
| SDM – Tim Information Security | CISO (1), IS Manager (1), IS Analyst (2), IT Security Engineer (2) | Rekrutmen IS Analyst junior jika tim belum lengkap |
| SDM – IT Operations | IT Ops team (4–5 orang) untuk monitoring, patching, backup | Pelatihan tool monitoring dan vulnerability scanner |
| SDM – Pelatihan & Awareness | HR + IS Manager untuk awareness program | Budget e-learning platform + phishing simulation tool |
| Teknologi – Security Tools | DLP, PAM, SIEM/Log Management, Vulnerability Scanner, MFA Solution | Evaluasi vendor dan pengajuan budget capex 2025 |
| Teknologi – Monitoring & Alerting | Monitoring tool (Zabbix/PRTG/Nagios), alerting untuk uptime dan kapasitas | Konfigurasi threshold dan SOP response |
| Teknologi – BCP/DRP | Offsite backup, DRC (Disaster Recovery Center) atau cloud DR | Assessment kebutuhan DR; negosiasi kontrak DC/cloud |
| Anggaran | Budget IT Security 2025: estimasi sesuai risk priority; pengajuan Q1 2025 | Justifikasi berdasarkan hasil risk assessment dan audit findings |

9. KOMUNIKASI TUJUAN KEAMANAN INFORMASI

Tujuan keamanan informasi dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme berikut:

| Target Audiens | Metode Komunikasi | Frekuensi | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| Direksi & Komite Risiko | Tinjauan Manajemen (Management Review) | 2× per tahun | MR / CISO |
| Dept Head & Manager | Rapat koordinasi + distribusi dokumen | Tahunan + update | CISO / MR |
| Seluruh Karyawan | Program awareness, e-learning, poster, intranet | Tahunan + ongoing | IS Manager / HR |
| Tim TI & IS | Briefing teknis, pelatihan, workshop | Tahunan + event-based | IS Manager |
| Regulator (OJK) | Laporan insiden, kepatuhan regulasi | Sesuai regulasi | MR / Compliance |
| Auditor Eksternal (ISO CB) | Audit dokumen & bukti (evidence) | Audit tahunan | MR / CISO |

10. LAMPIRAN

Lampiran A – Definisi & Singkatan

| Istilah / Singkatan | Definisi |
| --- | --- |
| CIA Triad | Confidentiality, Integrity, Availability – tiga dimensi utama keamanan informasi |
| CISO | Chief Information Security Officer |
| CVSS | Common Vulnerability Scoring System – standar penilaian tingkat keparahan kerentanan |
| DLP | Data Loss Prevention – teknologi pencegahan kebocoran data |
| DPO | Data Protection Officer – penanggung jawab perlindungan data pribadi |
| DRP | Disaster Recovery Plan – rencana pemulihan dari bencana |
| ISMS | Information Security Management System – Sistem Manajemen Keamanan Informasi |
| KPI | Key Performance Indicator – indikator kinerja utama |
| MFA | Multi-Factor Authentication – autentikasi multi-faktor |
| MR | Management Representative – perwakilan manajemen untuk ISMS |
| MTTR | Mean Time to Restore – rata-rata waktu pemulihan |
| PAM | Privileged Access Management – pengelolaan akses hak istimewa |
| PIR | Post-Incident Review – tinjauan pasca insiden |
| RCA | Root Cause Analysis – analisis akar penyebab |
| RPO | Recovery Point Objective – titik pemulihan data maksimum yang dapat diterima |
| RTO | Recovery Time Objective – waktu pemulihan sistem yang ditargetkan |
| SAST | Static Application Security Testing – pengujian keamanan kode statis |
| SDLC | Software Development Life Cycle – siklus hidup pengembangan perangkat lunak |
| SLA | Service Level Agreement – perjanjian tingkat layanan |
| UU PDP | Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi |

Lampiran B – Dokumen Terkait

| Nomor Dokumen | Judul Dokumen | Sumber |
| --- | --- | --- |
| ISMS-POL-001 | Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS Policy) | PT Equity Life Indonesia |
| ISMS-SCO-001 | Konteks Organisasi dan Ruang Lingkup ISMS | PT Equity Life Indonesia |
| ISMS-RA-001 | Risk Assessment & Risk Treatment Plan | PT Equity Life Indonesia |
| ISMS-SOA-001 | Statement of Applicability (SoA) ISO/IEC 27001:2022 | PT Equity Life Indonesia |
| ISMS-CM-001 | Competency Matrix ISO 27001 | PT Equity Life Indonesia |
| ISMS-DO-001 | Data Owner, Data Masking & Security per Record | PT Equity Life Indonesia |
| ISMS-SAE-001 | Secure Architecture & Engineering Principles | PT Equity Life Indonesia |
| ISO/IEC 27001:2022 | Information security, cybersecurity and privacy protection — ISMS Requirements | ISO |
| ISO/IEC 27004:2016 | Information Security Management — Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation | ISO |
| POJK 11/2022 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi Bank Umum | OJK |
| UU No.27/2022 | Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi | DPR RI |