PROSEDUR

AUDIT INTERNAL ISMS

| Field | Detail | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Nomor Dokumen | ISMS-PROC-003 | Versi: 1.0 |
| Referensi ISO | ISO 27001:2022 Klausul 9.2 | Klasifikasi: Rahasia |
| Pemilik Proses | Internal Audit / CISO | Status: Aktif |

# 1. Tujuan

Prosedur ini menetapkan persyaratan untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti hasil audit internal ISMS guna memastikan sistem manajemen keamanan informasi berjalan efektif dan sesuai dengan standar ISO/IEC 27001:2022.

# 2. Frekuensi Audit

- Audit internal ISMS dilaksanakan minimal satu kali per tahun

- Audit tambahan dapat dilakukan setelah insiden keamanan signifikan, perubahan besar organisasi, atau atas permintaan manajemen

# 3. Kualifikasi Auditor Internal

- Auditor tidak boleh mengaudit area yang menjadi tanggung jawabnya sendiri (independensi)

- Auditor telah mendapatkan pelatihan audit sistem manajemen (ISO 19011)

- Direkomendasikan memiliki sertifikasi: ISO 27001 Lead Auditor, CISA, atau setara

# 4. Tahapan Audit Internal

## 4.1 Perencanaan Audit

- Buat Program Audit Tahunan yang mencakup: ruang lingkup, kriteria, metode, dan jadwal

- Kirimkan Notifikasi Audit kepada auditee minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan

- Buat Checklist Audit berdasarkan klausul ISO 27001:2022 dan risiko yang teridentifikasi

## 4.2 Pelaksanaan Audit

- Opening Meeting: Perkenalan tim audit, konfirmasi ruang lingkup dan agenda

- Field Work: Wawancara personel, review dokumen, observasi proses, pengujian kontrol

- Review bukti: Kumpulkan dan evaluasi bukti audit yang cukup dan relevan

- Closing Meeting: Presentasi temuan awal kepada auditee

## 4.3 Pelaporan Audit

- Laporan Audit diselesaikan dalam 10 hari kerja setelah closing meeting

- Laporan mencakup: ringkasan eksekutif, ruang lingkup, temuan, rekomendasi, dan kesimpulan

- Temuan diklasifikasikan sebagai: Ketidaksesuaian Mayor, Ketidaksesuaian Minor, atau Observasi

- Laporan didistribusikan ke: auditee, CISO, dan manajemen puncak

## 4.4 Tindak Lanjut

- Auditee menyerahkan Rencana Tindakan Korektif dalam 15 hari kerja setelah laporan diterima

- Auditor memverifikasi efektivitas tindakan korektif dalam jangka waktu yang disepakati

# 5. Klasifikasi Temuan

| Klasifikasi | Definisi | Tenggat Waktu Korektif |
| --- | --- | --- |
| Ketidaksesuaian Mayor | Kegagalan memenuhi persyaratan kritis ISO 27001 atau kebijakan yang berdampak signifikan | 30 hari kalender |
| Ketidaksesuaian Minor | Kegagalan parsial atau terisolasi yang tidak mengancam integritas ISMS secara keseluruhan | 60 hari kalender |
| Observasi | Kondisi yang belum menjadi ketidaksesuaian namun memerlukan perhatian untuk mencegah masalah | 90 hari kalender |

# 6. Rekaman Audit

- Semua rekaman audit (rencana, checklist, bukti, laporan) disimpan minimal 3 tahun

- Rekaman disimpan di sistem manajemen dokumen ISMS yang aman dan dikendalikan aksesnya

- Ringkasan hasil audit dilaporkan dalam Management Review ISMS