PT Equity Life Indonesia

Technology & Information Directorate

GOVERNANCE & COMPLIANCE

Daftar Dokumen Kelengkapan Implementasi UU PDP & ISO 27701:2019

| Kode Dokumen | : ELI-PDPISO27701-002 |
| --- | --- |
| Versi | : Versi 1.0 |
| Tanggal Berlaku | : Maret 2026 |
| Klasifikasi | : RAHASIA — Internal |

© 2026 PT Equity Life Indonesia. Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal.

# 1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan daftar kelengkapan dokumen yang harus disusun, diimplementasikan, dan dipelihara dalam rangka kepatuhan PT Equity Life Indonesia terhadap UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan standar internasional ISO 27701:2019 (Privacy Information Management System).

Setiap dokumen diberi kode unik, ditetapkan penanggung jawab (PIC), tingkat prioritas, dan status implementasi yang dipantau secara berkala oleh DPO dan IT Governance.

## Keterangan Status:

- Ada — Dokumen sudah tersedia dan dalam kondisi berlaku

- In Progress — Dokumen sedang dalam proses penyusunan

- Baru — Wajib — Dokumen belum ada, wajib segera dibuat

- Baru — Disarankan — Dokumen belum ada, disarankan sebagai best practice

# 2. Daftar Dokumen

| No | Nama Dokumen | Kode Dokumen | Tipe | PIC | Prioritas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Administrasi Program |  |  |  |  |  |  |
| A.01 | Rencana Kerja Implementasi UU PDP & ISO 27701 | ELI-PDPISO27701-001 | Program Plan | IT Governance | Wajib | In Progress |
| A.02 | Daftar Dokumen Kelengkapan (dokumen ini) | ELI-PDPISO27701-002 | Checklist | IT Governance | Wajib | In Progress |
| A.03 | SK Penunjukan DPO (Data Protection Officer) | ELI-PDPISO27701-003 | SK Direksi | Legal / Direksi | Wajib | Baru — Wajib |
| B. Klasifikasi & Inventarisasi Data Pribadi |  |  |  |  |  |  |
| B.01 | Kebijakan Klasifikasi Data Pribadi | ELI-PDPISO27701-004 | Kebijakan | DPO / Data Mgmt | Wajib | In Progress |
| B.02 | Records of Processing Activities (RoPA) | ELI-PDPISO27701-005 | Register | DPO / Data Mgmt | Wajib | Baru — Wajib |
| C. Dasar Pemrosesan & Persetujuan |  |  |  |  |  |  |
| C.01 | Kebijakan Dasar Pemrosesan Data Pribadi | ELI-PDPISO27701-006 | Kebijakan | DPO / Legal | Wajib | Baru — Wajib |
| C.02 | Template Formulir Persetujuan (Consent) | ELI-PDPISO27701-007 | Template | DPO / Digital | Wajib | In Progress |
| C.03 | Prosedur Penarikan Persetujuan (Withdrawal of Consent) | ELI-PDPISO27701-008 | Prosedur | DPO / IT | Wajib | Baru — Wajib |
| D. Hak Subjek Data |  |  |  |  |  |  |
| D.01 | Prosedur Pemenuhan Hak Akses (SAR) | ELI-PDPISO27701-009 | Prosedur | DPO / CS / IT | Wajib | Baru — Wajib |
| D.02 | Prosedur Hak Koreksi Data Pribadi | ELI-PDPISO27701-010 | Prosedur | DPO / IT | Wajib | Baru — Wajib |
| D.03 | Prosedur Hak Penghapusan (Right to Erasure) | ELI-PDPISO27701-011 | Prosedur | DPO / IT | Wajib | Baru — Wajib |
| D.04 | Prosedur Hak Portabilitas Data | ELI-PDPISO27701-012 | Prosedur | DPO / IT | Tinggi | Baru — Wajib |
| D.05 | Prosedur Hak Keberatan & Anti-Automated Decision | ELI-PDPISO27701-013 | Prosedur | DPO / Legal | Tinggi | Baru — Wajib |
| E. Kewajiban Pengendali Data |  |  |  |  |  |  |
| E.01 | Privacy Notice / Kebijakan Privasi Publik | ELI-PDPISO27701-014 | Kebijakan | DPO / Legal / Marketing | Wajib | Baru — Wajib |
| E.02 | Data Processing Agreement (DPA) Template | ELI-PDPISO27701-015 | Perjanjian | Legal / Procurement | Wajib | Baru — Wajib |
| E.03 | Template & Prosedur DPIA | ELI-PDPISO27701-016 | Template | DPO / Risk Mgmt | Wajib | Baru — Wajib |
| E.04 | Prosedur Notifikasi Kebocoran Data (Breach Notification) | ELI-PDPISO27701-017 | Prosedur | DPO / IT / Legal | Wajib | Baru — Wajib |
| E.05 | Kebijakan & Jadwal Retensi Data Pribadi | ELI-PDPISO27701-018 | Kebijakan | DPO / Data Mgmt / Legal | Wajib | Baru — Wajib |
| E.06 | Kebijakan Privacy by Design & Default | ELI-PDPISO27701-019 | Kebijakan | DPO / IT / Product | Wajib | Baru — Wajib |
| F. Transfer Data & Kepatuhan |  |  |  |  |  |  |
| F.01 | Kebijakan Transfer Data Lintas Batas | ELI-PDPISO27701-020 | Kebijakan | DPO / Legal | Wajib | Baru — Wajib |
| F.02 | Materi Training & Awareness UU PDP | ELI-PDPISO27701-021 | Program | HC / DPO | Wajib | In Progress |
| F.03 | Privacy Risk Register | ELI-PDPISO27701-022 | Register | DPO / Risk Mgmt | Wajib | Baru — Wajib |
| G. ISO 27701 — PIMS |  |  |  |  |  |  |
| G.01 | Dokumen Ruang Lingkup PIMS | ELI-PDPISO27701-023 | Scope Doc | IT Governance / DPO | Wajib | Baru — Wajib |
| G.02 | Panduan Integrasi PIMS ke ISMS | ELI-PDPISO27701-024 | Pedoman | IT Governance | Wajib | Baru — Wajib |
| G.03 | Privacy Risk Assessment & Treatment Plan | ELI-PDPISO27701-025 | Prosedur | DPO / Risk Mgmt | Wajib | Baru — Wajib |
| G.04 | Register Tujuan Pemrosesan PII (Purposes Register) | ELI-PDPISO27701-026 | Register | DPO / IT | Wajib | Baru — Wajib |
| G.05 | Panduan Privacy by Design dalam SDLC | ELI-PDPISO27701-027 | Panduan | IT Governance / Dev | Wajib | Baru — Wajib |
| G.06 | Accountability Framework & Evidence Portfolio | ELI-PDPISO27701-028 | Framework | DPO / Internal Audit | Wajib | Baru — Wajib |

# 3. Rekam Revisi

| Versi | Tanggal | Deskripsi Perubahan | Disusun oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Maret 2026 | Penerbitan pertama — dokumen awal program implementasi UU PDP & ISO 27701 | DPO / IT Governance |

# 4. Persetujuan

| Disusun oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
| --- | --- | --- |
| Tanda Tangan ___________________ | Tanda Tangan ___________________ | Tanda Tangan ___________________ |
| DPO / Privacy Officer IT Security & Governance | Direktur Technology & Information Technology & Information Directorate | President Director PT Equity Life Indonesia |